Додаток

до рішення 19 сесії 8 скликання

(дев’яте пленарне засідання)

Тростянецької міської ради

від 22 серпня 2024 року № 560

**ПРОГРАМА**

**поводження з твердими побутовими відходами**

**Тростянецької міської територіальної громади**

**на 2024 - 2026 роки**

**ПАСПОРТ**

**Програми поводження з твердими побутовими відходами Тростянецької міської територіальної громади**

**на 2024 - 2026 роки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та енергетичного менеджменту апарату Тростянецької міської ради |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Закон України «Про управління відходами» від 20.06.2022 № 2320-IX; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР; Закон України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 № 2807‑IV; Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами» |
| 3. | Головний розробник Програми | Відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та енергетичного менеджменту апарату Тростянецької міської ради |
| 4. | Співрозробники Програми | – |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Тростянецька міська рада, відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та енергетичного менеджменту, відділ бухгалтерського обліку та звітності апарату Тростянецької міської ради, відділ освіти Тростянецької міської ради |
| 6. | Співвиконавці (учасники) Програми | Дочірнє підприємство «Екосервіс» комунального підприємства Тростянецької міської ради «Тростянецькомунсервіс» та інші суб’єкти, не заборонені законодавством |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2024-2026 роки |
| 7.1 | Етапи виконання Програми *(для довгострокової програми)* | I етап: 2024 рік;  II етап: 2025 рік;  III етап: 2026 рік |
| 8. | Мета Програми | Забезпечення збирання, перевезення, зберігання, утилізації, видалення, захоронення сміття та відходів з метою запобігання негативного впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини. Впровадження технологій в розширення і модернізацію діючих потужностей із збирання та утилізації твердих побутових відходів. Використання побутових відходів, як джерел вторинної сировини. Створення ефективної системи управління у сфері поводження зі сміттям та відходами |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 9 455,0 тис. грн |
| 9.1 | в тому числі:  - коштів бюджету Тростянецької МТГ;  - коштів обласного бюджету;  - коштів державного бюджету;  - кошти інших джерел. | 9 455,0 тис. грн  –  –  – |
| 10. | Очікувані результати виконання | - поліпшення екологічного стану та благоустрою території Тростянецької міської територіальної громади;  - впровадження системи роздільного збирання ТПВ;  - підвищення екологічної культури населення;  - зменшення негативного впливу ТПВ на навколишнє природне середовище та здоров'я людини;  - покращення санітарного стану та екологічного стану на території Тростянецької міської територіальної громади та створення кращих умов для життєдіяльності його мешканців |
| 11. | Ключові показники ефективності | - середні видатки на послуги з утилізації 1 м3 сміття та поводження зі сміттям (забезпечення збору й вивезення сміття та відходів);  - середні видатки на придбання 1 контейнера для збирання ТПВ;  - середні видатки на поточний ремонт та облаштування одного майданчика для збирання ТПВ;  - середні видатки на утримання 1 га міського сміттєзвалища;  - середньомісячні видатки на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ |

**1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма**

Програма поводження з твердими побутовими відходами Тростянецької міської територіальної громади (далі Програма) – це комплекс взаємно пов’язаних та узгоджених у часі заходів: організаційних, технологічних, технічних, ресурсозберігаючих, екологічних, санітарно-гігієнічних, фінансово-економічних, соціальних, інформаційних, освітньо-виховних тощо, спрямованих на розв’язання проблем сфери поводження з ТПВ у Тростянецькій міській територіальній громаді.

Тверді побутові відходи (далі – ТПВ) утворюються у процесі життєдіяльності людини (харчові відходи, макулатура, скло, метали, полімерні матеріали тощо), які накопичуються у житлових будинках, прибудинкових територіях, закладах соціально-культурного побуту, громадських, навчальних, торгівельних та інших закладах. Особливістю ТПВ є те, що вони є змішаними, тобто сумішшю компонентів. Змішування ТПВ відбувається на стадії їх утворення, зберігання, перевезення та захоронення. Це призводить до утворення шкідливих хімічних сполук, що забруднюють навколишнє середовище.

На території Тростянецької міської територіальної громади розташоване одне сміттєзвалище загальною площею 5,6 га. Щорічно дочірнім підприємством «Екосервіс» комунального підприємства Тростянецької міської ради «Тростянецькомунсервіс» збирається, вивозиться та утилізується на сміттєзвалищі майже 36,0 тис. м3 твердих побутових відходів, кількість яких щорічно зростає.

Для зручного та якісного надання послуг по місту в частині багатоповерхового житлового фонду та окремих мікрорайонах Тростянецької міської територіальної громади розташовано контейнери для збирання відходів на майданчиках для збору сміття.

Розпочато сортування відходів, наявні 8 сітчастих контейнерів для роздільного збору ТПВ.

На жаль, не дивлячись на значну проведену роботу в питанні організації централізованого вивезення сміття, в тому числі і з приватного сектору громади, триває процес утворення несанкціонованих сміттєзвалищ ТПВ, виявляються непоодинокі випадки, коли побутові відходи складаються у природних рельєфних утвореннях, лісових масивах, лісосмугах тощо.

Сучасна структура системи санітарного очищення території Тростянецької міської територіальної громади потребує вдосконалення.

Ситуація у місці концентрації побутових відходів, в питанні роздільного їх збору, сортування, утилізації та подальшого використання як вторинної сировини, підтверджує існування проблеми, яка безпосередньо впливає на екологічний та соціальний стан Тростянецької міської територіальної громади.

Основними проблемними питаннями у сфері поводження з побутовими відходами є:

- недостатня кількість спеціалізованого транспорту та його морально застарілий технічний стан;

- недостатня оснащеність контейнерами для змішаного та роздільного збору побутових відходів;

- відсутність впровадження системи роздільного збирання побутових відходів;

- недостатнє охоплення території сіл послугою на вивіз ТПВ;

- потреба оновлення існуючої схеми санітарного очищення міста та графіків санітарного очищення;

- низький рівень участі громадськості у сфері поводження з відходами.

Проблеми у сфері управління побутовими відходами потребують невідкладного вирішення за умови фінансування заходів на місцевому та державному рівнях, залучення інвестиційних проектів. Реалізація заходів Програми передбачає вирішення проблеми запобігання накопиченню твердих побутових відходів, зменшення шкідливого впливу на навколишнє природне середовище, розв’язання ключових екологічних проблем району, пов’язаних із неефективним поводженням з відходами, відновлення рекреаційного потенціалу Тростянецької міської територіальної громади.

Згідно зі статтею 7 Бюджетного кодексу України та статтею 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування мають право самостійно визначати напрями використання коштів відповідно до законодавства України. Статтею 91 Бюджетного кодексу України визначено, що до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, належать видатки на місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів.

Таким чином, розв’язання проблемних питань у сфері поводження з побутовими відходами пропонується шляхом прийняття Програми поводження з твердими побутовими відходами Тростянецької міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки.

**2. Визначення мети Програми**

Метою Програми є здійснення заходів щодо забезпечення збирання, перевезення, зберігання, утилізації, видалення, захоронення сміття та відходів для запобігання негативному впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини; впровадження технологій в розширення і модернізації діючих потужностей із збирання та утилізації твердих побутових відходів; використання побутових відходів як джерел вторинної сировини; створення ефективної системи управління у сфері поводження зі сміттям та відходами.

**3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники результативності**

Для досягнення мети Програми необхідно комплексне, системне і цілеспрямоване вирішення наступних основних завдань:

- впровадження сортування, роздільного збору та вивезення твердих побутових відходів;

- оновлення існуючого парку спеціальної техніки для забезпечення безперебійного виконання робіт із санітарного очищення Тростянецької міської територіальної громади (збирання та вивозу твердих побутових відходів);

- придбання контейнерів для збирання вторинної сировини на території Тростянецької міської територіальної громади;

- придбання контейнерів для роздільного збору ТПВ;

- облаштування нових контейнерних майданчиків для збору (в тому числі роздільного) ТПВ з дотриманням природоохоронних та санітарних вимог;

- проведення робіт з поточного ремонту та утримання майданчиків для збирання ТПВ тощо;

- регулювання тарифу та підвищення рентабельності і ефективності виробничої діяльності підпорядкованого спеціалізованого підприємства;

- покращення якості і розширення обсягів надання послуг, в т.ч. у сільських населених пунктах, які приєднались до Тростянецької міської територіальної громади;

- проведення освітньо-виховних заходів та роз’яснювальної роботи у сфері поводження з відходами з населенням.

Заходи з реалізації Програми та показники результативності наведено в таблицях нижче.

**ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ**

| **№ з/п** | | **Зміст заходів** | **Строк виконан-ня заходу** | | **Виконавці** | **Джерела фінансу-вання** | **Обсяги фінансування по роках, тис. грн.** | | | | | | | | **Очікуваний результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024 рік** | | **2025 рік** | | **2026 рік** | | **Всього** | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| **1** | | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Завдання 1. Підвищення культури населення в питаннях поводження з ТПВ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Проведення екологічно-освітніх роз’яснень у закладах дошкільної освіти та інших навчальних закладах громади, роз’яснювальна робота серед населення щодо поводження з ТПВ | 2024-2026 роки | | Тростянецька міська рада | фінансування не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення екологічної культури населення; впровадження системи роздільного збирання ТПВ |
| **Завдання 2. Забезпечення збору й вивезення сміття та відходів** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Послуги з утилізації сміття та поводження зі сміттям (забезпечення збору й вивезення сміття та відходів) | 2024-2026 роки | | Тростянецька міська рада | бюджет Тростянецької МТГ | 2000,0 |  | 2400,0 |  | 3000,0 |  | 7400,0 |  | Забезпечення збору й вивезення сміття та відходів |
| **Завдання 3. Забезпечення утилізації відходів** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Придбання контейнерів для збирання ТПВ | 2024-2026 роки | | Тростянецька міська рада | бюджет Тростянецької МТГ | 120,0 |  | 145,0 |  | 175,0 |  | 440,0 |  | Поліпшення якості та розширення обсягів надання послуг зі збирання ТПВ, впровадження системи роздільного збирання ТПВ |
| 3.2. | | Поточний ремонт та облаштування майданчиків для збирання ТПВ | 2024-2026 роки | | Тростянецька міська рада | бюджет Тростянецької МТГ | 52,5 |  | 63,0 |  | 75,6 |  | 191,1 |  | Поліпшення якості та розширення обсягів надання послуг з поводження з побутовими відходами |
| 3.3. | | Послуги по ліквідації стихійних сміттєзвалищ | 2024-2026 роки | | Тростянецька міська рада | бюджет Тростянецької МТГ | 47,0 |  | 56,4 |  | 67,7 |  | 171,1 |  | Зменшення негативного впливу ТПВ на навколишнє природне середовище та здоров'я людини; покращення санітарного та екологічного стану на території громади, створення кращих умов для життєдіяльності його мешканців |
| 3.4. | | Утримання міського сміттєзвалища (згортання сміття, рекультивація полігону, встановлення та ремонт огорожі, під’їзних шляхів, влаштування дезбар’єрів та інше) | 2024-2026 роки | | Тростянецька міська рада | бюджет Тростянецької МТГ | 330,5 |  | 385,6 |  | 481,7 |  | 1197,8 |  | Зменшення негативного впливу ТПВ на навколишнє природне середовище |
| **ВСЬОГО по Завданню 3:** | | | | | | | **550,0** |  | **650,0** |  | **800,0** |  | **2000,0** |  |  |
| **Завдання 4. Розроблення документів державного планування** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Послуга з розробки «Місцевого плану управління відходами Тростянецької міської територіальної громади Сумської області» | | | 2024 рік | Тростянецька міська рада | бюджет Тростянецької МТГ |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення виконання державної політики у сфері запобігання утворенню та управління відходами |
| 4.2 | Послуга з розробки Звіту про Стратегічну екологічну оцінку «Місцевого плану управління відходами Тростянецької міської територіальної громади Сумської області» | | | 2024 рік | Тростянецька міська рада | бюджет Тростянецької МТГ | 55,0 |  |  |  |  |  | 55,0 |  | Забезпечення виконання державної політики у сфері запобігання утворенню та управління відходами |
| **ВСЬОГО по Завданню 4:** | | | | | | | **55,0** |  |  |  |  |  | **55,0** |  |  |
| **РАЗОМ по Заходах:** | | | | | | | **2605,0** |  | **3050,0** |  | **3800,0** |  | **9455,0** |  |  |

**ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ**

| **№ з/п** | **Назва показника** | **Одиниця виміру** | **Вихідні дані на початок дії програми** | **Етапи виконання програми** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **II** | **III** | |
| **2024 рік** | **2025 рік** | | **2026 рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** |
| **І. Показники витрат** | | | | | | | |
| 1 | видатки на послуги з утилізації сміття та поводження зі сміттям (забезпечення збору й вивезення сміття та відходів) | тис. грн | 1700,0 | 2000,0 | 2400,0 | | 3000,0 |
| 2 | видатки на придбання контейнерів для збирання ТПВ | тис. грн | 99,5 | 120,0 | 145,0 | | 175,0 |
| 3 | видатки на поточний ремонт та облаштування майданчиків для збирання ТПВ | тис. грн | – | 52,5 | 63,0 | | 75,6 |
| 4 | видатки на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ | тис. грн | 39,1 | 47,0 | 56,4 | | 67,7 |
| 5 | видатки на утримання міського сміттєзвалища (згортання сміття, рекультивація полігону, встановлення та ремонт огорожі, під’їзних шляхів, влаштування дезбар’єрів та інше) | тис. грн | 263,0 | 330,5 | 385,6 | | 481,7 |
| **ІІ Показники продукту** | | | | | | | |
| 1 | обсяг утилізованих ТПВ | м3 | 5844,0 | 7013,0 | 8415,0 | | 10099,0 |
| 2 | кількість придбаних контейнерів для збирання ТПВ | од. | 9 | 9 | 9 | | 9 |
| 3 | кількість відремонтованих та облаштованих майданчиків для збору ТПВ | од. | 4 | 4 | 4 | | 4 |
| 4 | площа полігону ТПВ | га | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | 6,0 |
| **ІІІ. Показники ефективності** | | | | | | | |
| 1 | середні видатки на послуги з утилізації 1 м3 сміття та поводження зі сміттям (забезпечення збору й вивезення сміття та відходів) | тис. грн | 0,3 | 0,3 | 0,3 | | 0,3 |
| 2 | середні видатки на придбання 1 контейнера для збирання ТПВ | тис. грн | 11,6 | 13,3 | 16,1 | | 19,4 |
| 3 | середні видатки на поточний ремонт та облаштування одного майданчика для збирання ТПВ | тис. грн | – | 13,1 | 15,8 | | 18,9 |
| 4 | середні видатки на утримання 1 га міського сміттєзвалища | тис. грн | 43,8 | 55,1 | 64,3 | | 80,3 |
| 5 | середньомісячні видатки на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ | тис. грн | 3,3 | 3,9 | 4,7 | | 5,6 |
| **ІV Показники якості** | | | | | | | |
| 1 | питома вага об’єму утилізованого сміття до об’єму сміття, що підлягає утилізації | % | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| 2 | питома вага кількості придбаних контейнерів для збирання ТПВ до запланованої до придбання кількості контейнерів для збирання ТПВ | % | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| 3 | питома вага кількості відремонтованих та облаштованих майданчиків для збору ТПВ до запланованої кількості | % | 100 | 100 | 100 | | 100 |

**4. Обсяги та джерела фінансування Програми**

Фінансове забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою, базується на основі чинного законодавства з залученням коштів бюджету Тростянецької міської територіальної громади.

Загальний обсяг фінансування заходів Програми становить **9 455 тис. грн**, у тому числі за рахунок коштів бюджету Тростянецької міської територіальної громади **9 455 тис. грн**.

**РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ**

**тис.грн**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми** | **Етапи виконання програми** | | | **Всього витрат на виконання програми** |
| **I** | **IІ** | **III** |
| **2024 рік** | **2025 рік** | **2026 рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Обсяг ресурсів, всього,  у тому числі: | 2 605,0 | 3 050,0 | 3 800,0 | 9 455,0 |
| державний бюджет | – | – | – | – |
| обласний бюджет | – | – | – | – |
| бюджет Тростянецької МТГ | 2 605,0 | 3 050,0 | 3 800,0 | 9 455,0 |
| кошти інших джерел | – | – | – | – |

**5. Строки та етапи виконання Програми**

Виконання Програми здійснюється впродовж 2024-2026 років, її реалізація відбувається в 3 етапи.

**6. Очікувані результати виконання Програми**

В результаті реалізації Програми очікується:

- поліпшення екологічного стану та благоустрою території Тростянецької міської територіальної громади;

- впровадження системи роздільного збирання ТПВ;

- підвищення екологічної культури населення;

- зменшення негативного впливу ТПВ на навколишнє природне середовище та здоров'я людини;

- покращення санітарного та екологічного стану на території Тростянецької міської територіальної громади та створення кращих умов для життєдіяльності його мешканців.

**7. Координація та контроль за ходом виконання Програми**

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та енергетичного менеджменту апарату Тростянецької міської ради.

Відповідальними виконавцями Програми є відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та енергетичного менеджменту, відділ бухгалтерського обліку та звітності апарату Тростянецької міської ради, відділ освіти Тростянецької міської ради, дочірнє підприємство «Екосервіс» комунального підприємства Тростянецької міської ради «Тростянецькомунсервіс».

Відповідальні виконавці у процесі виконання Програми забезпечують цільове та ефективне використання коштів протягом усього строку реалізації Програми у межах визначених бюджетних призначень.

Відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та енергетичного менеджменту апарату Тростянецької міської ради для здійснення моніторингу реалізації Програми раз на рік до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, подає відділу економічного розвитку, залучення інвестицій та міжнародної діяльності інформацію про стан та результати виконання заходів Програми.

Щороку відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та енергетичного менеджменту апарату Тростянецької міської ради звітує на пленарному засіданні Тростянецької міської ради про хід виконання Програми.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та енергетичного менеджменту апарату Тростянецької міської ради складає заключний звіт про результати її виконання, подає його відділу економічного розвитку, залучення інвестицій та міжнародної діяльності Тростянецької міської ради, фінансовому управлінню Тростянецької міської ради, та виносить на розгляд Тростянецької міської ради під час пленарного засідання.

Відділ інформаційних технологій апарату Тростянецької міської ради розміщує щорічний та підсумковий звіти виконання Програми на офіційному сайті Тростянецької міської ради.