**Інформація**

**про виконання фінансового плану КП ТМР «Центр комунальних послуг» на 2024 рік**

За 2024 рік КП ТМР «Центр комунальних послуг» отримало дохід від надання послуг в сумі **3434,5 тис. грн**., що становить **77,2 %** від запланованого. Зменшення доходу пояснюється зменшенням фінансової підтримки з бюджету громади, яка склала **1050,8 тис. грн**., що становить **48,6%** до плану (план **- 2162,0 тис. грн**.). Капітальні інвестиції склали **2114,8 тис. грн**. Дохід від власних послуг становить **2383,7 тис. грн**., **104,3 %** до планового показника.

Витрати підприємства за звітний період склали **4280,9** **тис. грн**., що на **156,3** тис. грн. менше ніж заплановано.

По результатах роботи за 2024 рік підприємство отримало збиток у сумі **846,4 тис. грн**. (амортизаційні витрати **888,8 тис. грн**.).

Заплановані на 2024 рік роботи виконані в повному обсязі.

З метою утримання в належному стані об’єктів нерухомого майна підприємством виконано робіт:

**бюджетні кошти 3165,6 тис. грн**. (**1050,8 тис. грн**. фінпідтримка, та **2114,8 тис. грн**. капітальні інвестиції)**:**

*- вул. Благовіщенська, 10а*: **1439,5** **тис.грн**., а саме:

- 640,1 – капітальний ремонт приміщень 3 поверху,

- 449,8 – виготовлення та встановлення скляних конструкцій на 3 поверсі,

- 178,6 – поточний ремонт даху,

- 171,0 – послуги опалення;

- *вул.* Миру,2 (казначейство): **1576,1** **тис. грн**. капітальний та поточний ремонти приміщень;

- *вул. Миру,2 (агролісгосп*): **150,0** **тис. грн**. - поточний ремонт приміщень.

**кошти підприємства** –  **1080,4 тис. грн., заплановано 1080,1 тис. грн.**

- *вул. Благовіщенська, 10а*: **551,6 тис.грн.,** а саме:

**-** 285,0 – скляні конструкції на 3 поверсі, двері, вікна, лавки;

- 20,9 –монтаж охоронної, пожежної сигналізації та інтернету;

- 21,1 – поточний ремонт даху;

- 84,0 – приєднання до електричних мереж;

- 140,6 - поточний ремонт сходових маршів;

- *вул. Л.Татаренка,4*: **232,2 тис. грн.** - підключення будівлі до газової мережі (обладнання, матеріали, проектні та будівельні роботи);

- *вул. Миру,2 (агролісгосп*): **35,5 тис. грн.** – поточний ремонт даху та приміщень;

- вул. Миру,2в (казначейство): **64,1** **тис. грн.** – приєднання приміщень до електричних мереж;

**54,0** **тис. грн**. – виготовлення техдокументації на земельні ділянки (9 об’єктів);

**143,0** **тис. грн**. – матеріали на утримання будівель, аварійні (дрібні) ремонти на об’єктах.

**коштів орендарів** – **2500,00** **тис. грн.:**

*вул. Благовіщенська*, 10а – встановлення панорамних вікон та дверей, поточний ремонт внутрішніх приміщень; облаштування пандусу, укладання плитки та встановлення лавок на прилеглій території; рампа, майданчик ТПВ.

Загальна кількість працівників підприємства (штатні працівники та по договору) складає 6 осіб.

Заборгованість із заробітної плати та до бюджетів і фондів відсутня.

Директор Тамара ФРИК