Додаток

до рішення 22 сесії 8 скликання

(сьоме пленарне засідання)

Тростянецької міської ради

від 09 травня 2025 року № 275

**ПРОГРАМА**

**благоустрою Тростянецької міської територіальної громади**

**на 2024 - 2026 роки в новій редакції**

**ПАСПОРТ**

**Програми благоустрою Тростянецької міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки в новій редакції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та енергетичного менеджменту апарату Тростянецької міської ради |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Закон України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 № 2807-IV; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР; Наказ Державного Комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів» |
| 3. | Головний розробник Програми | Відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та енергетичного менеджменту апарату Тростянецької міської ради |
| 4. | Співрозробники Програми | – |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Тростянецька міська рада, відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та енергетичного менеджменту, відділ бухгалтерського обліку та звітності апарату Тростянецької міської ради |
| 6. | Співвиконавці (учасники) Програми | Комунальні та дочірні підприємства Тростянецької міської ради, інші залучені суб’єкти господарювання |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2024-2026 роки |
| 7.1 | Етапи виконання Програми *(для довгострокової програми)* | I етап: 2024 рік;  II етап: 2025 рік;  III етап: 2026 рік |
| 8. | Мета Програми | Суттєве покращення рівня загального благоустрою територій громади, її естетичного та санітарно-екологічного стану та створення належних умов для життєдіяльності населення Тростянецької міської територіальної громади |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 76402,1 тис. грн |
| 9.1 | в тому числі:  - коштів бюджету Тростянецької МТГ;  - коштів обласного бюджету;  - коштів державного бюджету;  - кошти інших джерел. | 76402,1 тис. грн  –  –  – |
| 10. | Очікувані результати виконання | Покращення благоустрою населених пунктів Тростянецької міської територіальної громади; забезпечення необхідного рівня впорядкованості та належного благоустрою території громади; поліпшення якості послуг з благоустрою |
| 11. | Ключові показники ефективності | - середньомісячні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю;  - середні витрати на послуги з утримання 1 га місць поховань;  - середні витрати на послуги з утримання 1 тис. м2 територій;  - середні витрати на роботи з утримання 1 тис. м2 вулично-шляхової мережі та зелених насаджень;  - середні витрати на грейдування 1 тис. м2 доріг;  - середні витрати на відшкодування за утримання 1 км вуличного освітлення та зовнішньої електромережі;  - середні витрати на відшкодування 1 тис. кВт⋅год спожитої електроенергії для забезпечення зовнішнього освітлення вулиць міста та сіл |

**1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма**

Благоустрій населених пунктів – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Впродовж останніх років у місті проводиться значна робота у сфері благоустрою, що включає прибирання території, поточний ремонт та обслуговування вуличного освітлення, ямковий та поточний ремонт тротуарів, доріг, площ, а також роботи щодо встановлення дорожніх знаків та їх утримання, облаштування зупинок, озеленення вулиць, утримання парків, скверів та кладовищ міста, та інші роботи.

В Тростянецькій міській територіальній громаді здійснюють діяльність пов’язану з благоустроєм населених пунктів Тростянецької міської територіальної громади підпорядковані Тростянецькій міській раді комунальні та дочірні підприємства (надалі Комунальні підприємства), а саме: КП ТМР «Чисте місто» та його дочірні підприємства, КП ТМР «Міська ритуальна служба», ДП «Екосервіс» КП ТМР «Тростянецькомунсервіс» та інші.

На даний час економічна нестабільність у державі, зменшення спроможності населення може призвести до зменшення якості виконання заходів з реалізації даної програми.

Для забезпечення виконання заходів з реалізації програми благоустрою Тростянецької міської територіальної громади Комунальні підприємства потребують залучення додаткового фінансування у вигляді поточних трансфертів підприємствам, яке сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню майна, оновленню виробничих потужностей, технічної бази, забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до бюджету, надання більш якісних послуг з благоустрою.

Програма спрямована на забезпечення життєдіяльності громади в цілому та вирішення ряду проблемних питань.

Прийняття Програми зумовлено необхідністю:

- продовження робіт з обслуговування і утримання, підтримки санітарного стану територій загального користування Тростянецької міської територіальної громади, територій масового відпочинку громадян;

- продовження робіт з висадки нових і утримання існуючих зелених насаджень (газонів, дерев, кущів, квітників) на загальних територіях громади, збереження паркового середовища;

- забезпечення норм гуманного поводження з тваринами, регулювання чисельності бездоглядних і безпритульних тварин шляхом їх стерилізації;

- проведення поточних ремонтів та утримання існуючих об’єктів благоустрою, влаштування нових;

- створення в паркових зонах сприятливих умов для мешканців громади, їх змістовного повноцінного відпочинку, дозвілля та розваг;

- продовження робіт з безперебійного енергозабезпечення зовнішнього освітлення територій та обслуговування мереж;

- забезпечення безпеки дорожнього руху, попередження виникнення аварійних ситуацій, продовження робіт з утримання та обслуговування покриття вулично-дорожньої мережі;

- утримання кладовищ у належному санітарному стані тощо;

- забезпечення проведення інших робіт та послуг по благоустрою.

Заходи з благоустрою визначаються одними з пріоритетних у сучасних тенденціях розвитку Тростянецької міської територіальної громади. Тому зазначені проблемні питання можливо вирішити шляхом реалізації заходів у межах відповідної цільової програми.

Об’єкти благоустрою, які є власністю Тростянецької міської територіальної громади, утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене виникає гостра потреба у наданні поточних трансфертів підприємствам.

**2. Визначення мети Програми**

Метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення благоустрою загальних територій Тростянецької міської територіальної громади з урахуванням особливостей міської та сільської місцевості, поліпшення зовнішнього вигляду та естетичної привабливості населених пунктів, забезпечення належного технічного, санітарного та екологічного стану існуючих об’єктів благоустрою та облаштування нових, підвищення комфортності проживання та відпочинку населення та забезпечення безпечних умов життєдіяльності громади.

**3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники результативності**

Реалізація Програми здійснюватиметься шляхом проведення містобудівних, архітектурно-художніх, організаційних, інженерно-технічних, екологічних та економічних заходів, які дадуть змогу забезпечити комплексний благоустрій території Тростянецької міської територіальної громади та сприятливе для життєдіяльності людини середовище.

Виконання завдань, пов’язаних з реалізацією програми з благоустрою буде здійснюватися за двома напрямками, а саме: шляхом укладання договорів та шляхом надання поточних трансфертів підприємствам за рахунок коштів загального фонду бюджету Тростянецької міської територіальної громади.

Основними шляхами розв’язання проблем з благоустрою громади є:

- здійснення належного утримання об’єктів та елементів благоустрою;

- комплексний підхід до проведення робіт та надання послуг із зовнішнього благоустрою;

- вдосконалення системи планування робіт з благоустрою на середньострокову та довгострокову перспективу;

- застосування всіх існуючих та новітніх технологій для забезпечення благоустрою;

- впровадження нових матеріалів для утримання та експлуатації об'єктів благоустрою;

- застосування комплексного підходу при плануванні робіт з благоустрою, який враховує завершеність виконання всіх видів робіт на окремому об’єкті благоустрою, концентрацію фінансових ресурсів;

- розвиток матеріально-технічної бази підприємств комунального господарства.

Програмою визначені основні завдання на виконання яких можуть надаватись поточні трансферти підприємствам.

Основними завданнями Програми на 2024-2026 роки є:

- благоустрій, покращення та утримання на належному рівні територій загального користування, покращення санітарного на естетичного стану;

- підвищення рівня благоустрою об’єктів відпочинку та територій Тростянецької міської територіальної громади;

- охорона та раціональне використання навколишнього природного середовища, покращення його екологічного стану та забезпечення нормальних умов проживання і відпочинку населення;

- забезпечення озеленення, прибирання та косіння території;

- ефективне та раціональне використання комунального майна;

- інші завдання, пов`язані з благоустроєм.

Заходи з реалізації Програми та показники результативності наведено в таблицях нижче.

**ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ**

| **№ з/п** | **Зміст заходів** | **Строк виконан-ня заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування по роках, тис. грн.** | | | | | | | | **Очікуваний результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024 рік** | | **2025 рік** | | **2026 рік** | | **Всього** | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Завдання 1. Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | 2024-2026 роки | Тростянецька міська рада, КП ТМР «Чисте місто», ДП «Екосервіс» | бюджет Тростянецької МТГ | 1626,1 | 1625,4 | 4515,9 |  | 1200,0 |  | 7342,0 | 1625,4 | Забезпечення комунальних підприємств необхідними матеріалами, обладнанням та інвентарем для сталої та надійної роботи комунальної інфраструктури |
| 1.2. | Придбання матеріалів та іншого обладнання для влаштування «Алеї Героїв» на меморіальному комплексі по вул. Вознесенська | 2025 рік | Тростянецька міська рада, КП ТМР «Чисте місто» | бюджет Тростянецької МТГ | - | - | 270,0 |  |  |  | 270,0 |  | Забезпечення необхідними матеріалами для влаштування «Алеї Героїв» на меморіальному комплексі |
| **ВСЬОГО по Завданню 1:** | | | | | **1626,1** | **1625,4** | **4785,9** | **0** | **1200,0** | **0** | **7612,0** | **1625,4** |  |
| **Завдання 2. Оплата послуг (крім комунальних)** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Утримання місць поховань (кладовищ) | 2024-2026 роки | Тростянецька міська рада, КП ТМР «Міська ритуальна служба» | бюджет Тростянецької МТГ | 801,0 | 706,3 | 900,0 |  | 1400,0 |  | 3101,0 | 706,3 | Забезпечення належного догляду за кладовищами |
|  | Благоустрій кладовищ | 2024-2026 роки | Тростянецька міська рада, КП ТМР «Чисте місто», КП ТМР «Міська ритуальна служба» | бюджет Тростянецької МТГ | - | - | 700,0 |  | 700,0 |  | 1400,0 |  | Встановлення об'єктів або споруд в пам'ять про тих, хто загинув або був поранений у війні |
|  | Утримання територій (поточний ремонт пішохідних містків, парканів, альтанок, лавочок, МАФ, прибудинкових територій, спортивних майданчиків, шахтних колодязів, огорожі та ін., їх встановлення та благоустрій, озеленення, косіння трави, чищення колодязів, утримання та обслуговування в належному стані меморіалів, благоустрій територій, парку ім. Чайковського, обслуговування міських туалетів та ін.) | 2024-2026 роки | Тростянецька міська рада, КП ТМР «Чисте місто» | бюджет Тростянецької МТГ | 5550,0 | 5550,0 | 7579,0 |  | 9000,0 |  | 22129,0 | 5550,0 | Забезпечення благоустрою, утримання та експлуатація об’єктів благоустрою на належному технічному рівні, покращення естетичного стану громади, прибирання територій загального користування та ін. |
|  | Відведення стічних вод | 2024-2026 роки | Тростянецька міська рада, КП ТМР «Чисте місто» | бюджет Тростянецької МТГ | - | - | 50,0 |  | 50,0 |  | 100,0 |  | Відведення стічних вод |
|  | Очищення стічних канав | 2024-2026 роки | Тростянецька міська рада, КП ТМР «Чисте місто» | бюджет Тростянецької МТГ | 116,7 | 115,8 | 50,0 |  | 50,0 |  | 216,7 | 115,8 | Підтримання стічних канав в належному стані |
|  | Утримання вулично-шляхової мережі та зелених насаджень | 2024-2026 роки | Тростянецька міська рада, КП ТМР «Чисте місто» | бюджет Тростянецької МТГ | 6267,6 | 6267,6 | 6000,0 |  | 7000,0 |  | 19267,6 | 6267,6 | Утримання вулично-шляхової мережі та зелених насаджень в належному стані |
|  | Благоустрій мереж дощових каналізацій | 2024-2026 роки | Тростянецька міська рада, КП ТМР «Чисте місто» | бюджет Тростянецької МТГ | - | - | - |  | 50,0 |  | 50,0 |  | Стала робота мереж дощових каналізацій |
|  | Заміна та поточний ремонт аншлагів, благоустрій в'їзних знаків та постаментів | 2024-2026 роки | Тростянецька міська рада, КП ТМР «Чисте місто» | бюджет Тростянецької МТГ | 19,3 | 19,3 | - |  | 70,0 |  | 89,3 | 19,3 | Утримання аншлагів, в'їзних знаків та постаментів |
|  | Встановлення флагштоків по місту | 2024-2026 роки | Тростянецька міська рада, КП ТМР «Чисте місто» | бюджет Тростянецької МТГ | 7,4 | 7,3 | 30,0 |  | 50,0 |  | 87,4 | 7,3 | Встановлення флагштоків |
|  | Встановлення автобусних зупинок на території громади | 2024-2026 роки | Тростянецька міська рада, КП ТМР «Чисте місто» | бюджет Тростянецької МТГ | - | - | 50,0 |  | 70,0 |  | 120,0 |  | Покращення доступності громадського транспорту, забезпечення комфорту та зручності пасажирам |
|  | Утримання шляхової мережі (послуги з підмітання доріг щіткою) | 2024-2026 роки | Тростянецька міська рада, ДП «Екосервіс» | бюджет Тростянецької МТГ | 18,9 | 18,9 | 30,0 |  | 50,0 |  | 98,9 | 18,9 | Утримання шляхової мережі в належному санітарному стані |
|  | Утримання шляхової мережі (встановлення дорожніх знаків) | 2024-2026 роки | Тростянецька міська рада, ДП «Екосервіс» | бюджет Тростянецької МТГ | 99,0 | 98,9 | 99,0 |  | 99,0 |  | 297,0 | 98,9 | Підвищення безпеки дорожнього руху |
|  | Утримання шляхової мережі (грейдування доріг) | 2024-2026 роки | Тростянецька міська рада, ДП «Екосервіс» | бюджет Тростянецької МТГ | 525,1 | 493,8 | 600,0 |  | 700,0 |  | 1825,1 | 493,8 | Поліпшення якості дорожнього покриття, підвищення безпеки дорожнього руху |
|  | Утримання шляхової мережі (підсипка доріг щебенем, відходами будівельних матеріалів та ін.) | 2024-2026 роки | Тростянецька міська рада, ДП «Екосервіс» | бюджет Тростянецької МТГ | 307,0 | 306,9 | 315,0 |  | 400,0 |  | 1022,0 | 306,9 | Поліпшення якості дорожнього покриття, підвищення безпеки дорожнього руху |
|  | Благоустрій населених пунктів - благоустрій доріг і шосе (послуги із зрізання узбіч) | 2024-2026 роки | Тростянецька міська рада, ДП «Екосервіс» | бюджет Тростянецької МТГ | 35,0 | 35,0 | 35,0 |  | 50,0 |  | 120,0 | 35,0 | Підвищення безпеки дорожнього руху |
|  | Утримання в чистоті доріг (очищення доріг від снігу) | 2024-2026 роки | Тростянецька міська рада, ДП «Екосервіс» | бюджет Тростянецької МТГ | 510,8 | 509,8 | 400,0 |  | 500,0 |  | 1410,8 | 509,8 | Підвищення безпеки дорожнього руху |
|  | Утримання в чистоті доріг (посипання доріг протиожеледними матеріалами) + приготування піщано-сольової суміші | 2024-2026 роки | Тростянецька міська рада, ДП «Екосервіс» | бюджет Тростянецької МТГ | 368,2 | 367,9 | 270,0 |  | 300,0 |  | 938,2 | 367,9 | Підвищення безпеки дорожнього руху в зимовий період |
|  | Поточний ремонт та благоустрій автобусних зупинок | 2024-2026 роки | Тростянецька міська рада, КП ТМР «Чисте місто» | бюджет Тростянецької МТГ | - | - | 40,0 |  | 140,0 |  | 180,0 |  | Утримання автобусних зупинок в належному стані |
|  | Поточний ремонт тротуарів | 2025-2026 роки | Тростянецька міська рада, КП ТМР «Чисте місто» | бюджет Тростянецької МТГ | - | - | 319,0 |  | 350,0 |  | 669,0 |  | Утримання тротуарів в належному стані |
|  | Поточний ремонт елементів примусового зменшення швидкості по вулицям міста | 2024-2026 роки | Тростянецька міська рада, ДП «Екосервіс» | бюджет Тростянецької МТГ | 30,0 | 8,1 | 30,0 |  | 50,0 |  | 110,0 | 8,1 | Сприяння підвищенню безпеки пішоходів, уникненню нещасних випадків |
|  | Поточний ремонт майданчиків для встановлення контейнерів по збору ТПВ на території Тростянецької міської територіальної громади, їх благоустрій | 2024-2026 роки | Тростянецька міська рада, ДП «Екосервіс» | бюджет Тростянецької МТГ | 138,3 | 138,3 | 150,0 |  | 100,0 |  | 388,3 | 138,3 | Утримання майданчиків для встановлення контейнерів по збору ТПВ в належному стані |
|  | Влаштування автомобільної стоянки біля адмінбудівлі міської ради по вул. Благовіщенська, 3 | 2025 рік | Тростянецька міська рада, ДП «Екосервіс» | бюджет Тростянецької МТГ | - | - | 890,0 |  | - |  | 890,0 |  | Утримання автобусної стоянки в належному стані |
|  | Монтаж та демонтаж новорічної ялинки та новорічних декорацій | 2024-2026 роки | Тростянецька міська рада, КП ТМР «Чисте місто» | бюджет Тростянецької МТГ | - | - | 25,0 |  | 30,0 |  | 55,0 |  | Монтаж та демонтаж новорічної ялинки та новорічних декорацій |
|  | Поточний ремонт стоянки біля «Алеї Героїв» по вул. Вознесенська | 2025 рік | Тростянецька міська рада, КП ТМР «Чисте місто», ДП «Екосервіс» | бюджет Тростянецької МТГ | - | - | 195,0 |  |  |  | 195,0 |  | Покращення технічного стану стоянки |
|  | Поточний ремонт стоянки по вул. Благовіщенська | 2025 рік | Тростянецька міська рада, КП ТМР «Чисте місто», ДП «Екосервіс» | бюджет Тростянецької МТГ | - | - | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  | Покращення технічного стану стоянки |
|  | Послуги з влаштування, монтажу конструкцій та інших робіт з влаштування «Алеї Героїв» на меморіальному комплексі по вул. Вознесенська | 2025 рік | Тростянецька міська рада, КП ТМР «Чисте місто» | бюджет Тростянецької МТГ | - | - | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  | Підвищення культурно-історичної значущості меморіального комплексу |
|  | Обстеження акваторії дна водних об'єктів на річці Боромля та системи переливу в Урочище Нескучне | 2024-2026 роки | Тростянецька міська рада, КП ТМР «Чисте місто» | бюджет Тростянецької МТГ | 2,3 | 2,3 | 10,0 |  | 10,0 |  | 22,3 | 2,3 | Обстеження акваторії дна водних об'єктів |
|  | Поточний ремонт та технічне обслуговування засобів охорони об’єктів благоустрою (аудіовізуального та оптичного обладнання) | 2024-2026 роки | Тростянецька міська рада, КП ТМР «Чисте місто» | бюджет Тростянецької МТГ | 99,0 | 99,0 |  |  |  |  | 99,0 | 99,0 | Утримання в належному технічному стані камери відеоспостереження |
|  | Забезпечення електропостачання для камер відеоспостереження по місту | 2024-2026 роки | Тростянецька міська рада, КП ТМР «Чисте місто» | бюджет Тростянецької МТГ | 99,0 | 99,0 | 110,3 |  | 99,0 |  | 308,3 | 99,0 | Підвищення рівня охорони та безпеки в громадських місцях, зменшення кількості правопорушень |
|  | Утримання вуличного освітлення та зовнішньої електромережі | 2024-2026 роки | Тростянецька міська рада, КП ТМР «Чисте місто» | бюджет Тростянецької МТГ | 3230,0 | 3230,0 | 3000,0 |  | 3000,0 |  | 9230,0 | 3230,0 | Забезпечення освітлення території громади, створення комфортних умов для переміщення мешканців в темний період, зменшення злочинності та правопорушень на території громади |
|  | Інші послуги з благоустрою (в т.ч. біостерилізація, біркування безпритульних тварин) | 2024 рік | Тростянецька міська рада | бюджет Тростянецької МТГ | 170,9 | 167,5 | 293,1 |  | 50,0 |  | 514,0 | 167,5 | Утримання шляхової мережі в належному санітарному стані |
| **ВСЬОГО по Завданню 2:** | | | | | **18395,5** | **18241,7** | **22670,4** |  | **24368,0** |  | **65433,9** | **18241,7** |  |
| **Завдання 3. Оплата електроенергії** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Електроенергія зовнішнього освітлення вулиць міста та сіл | 2024-2026 роки | Тростянецька міська рада, КП ТМР «Чисте місто» | бюджет Тростянецької МТГ | 756,2 | 723,2 | 1900,0 |  | 700,0 |  | 3356,2 | 723,2 | Забезпечення освітлення території громади, створення комфортних умов для переміщення мешканців в темний період, зменшення злочинності та правопорушень на території громади |
| **РАЗОМ по заходах:** | | | | | **20777,8** | **20590,3** | **29356,3** |  | **26268,0** |  | **76402,1** | **20590,3** |  |

**ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ**

| **№ з/п** | **Назва показника** | **Одиниця виміру** | **Вихідні дані на початок дії програми** | **Етапи виконання програми** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **II** | **III** |
| **2024 рік** | **2025 рік** | **2026 рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **І. Показники витрат** | | | | | | |
| 1 | видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | тис. грн | 1000,0 | 1626,1 | 4515,9 | 1200,0 |
| 2 | видатки на утримання місць поховань | тис. грн | 800,0 | 801,0 | 900,0 | 1400,0 |
| 3 | видатки на утримання територій | тис. грн | 5183,1 | 5550,0 | 7579,0 | 9000,0 |
| 4 | видатки на утримання вулично-шляхової мережі та зелених насаджень | тис. грн | 6887,0 | 6267,6 | 6000,0 | 7000,0 |
| 5 | видатки на грейдування доріг | тис. грн | 661,1 | 525,1 | 600,0 | 700,0 |
| 6 | видатки на відшкодування за утримання вуличного освітлення та зовнішньої електромережі | тис. грн | 2600,0 | 3230,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| 7 | видатки на оплату електроенергії зовнішнього освітлення вулиць міста та сіл | тис. грн | 728,3 | 756,2 | 1900,0 | 700,0 |
| **ІІ. Показники продукту** | | | | | | |
| 1 | площа місць поховань, що утримується | га | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 |
| 2 | площа територій, що утримується | тис. м2 | 2380,0 | 2380,0 | 2380,0 | 2380,0 |
| 3 | площа вулично-шляхової мережі та зелених насаджень, що утримується | тис. м2 | 930,0 | 930,0 | 930,0 | 930,0 |
| 4 | обсяг робіт з грейдування доріг | тис. м2 | 826,4 | 830,0 | 545,5 | 583,3 |
| 5 | загальна протяжність вуличного освітлення та зовнішньої електромережі | км | 201,7 | 206,0 | 206,0 | 206,0 |
| 6 | кількість спожитої електроенергії для забезпечення зовнішнього освітлення вулиць міста та сіл | тис. кВт⋅год | 92,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 |
| **ІІІ. Показники ефективності** | | | | | | |
| 1 | середньомісячні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | тис. грн | 83,3 | 135,5 | 376,3 | 100,0 |
| 2 | середні витрати на утримання 1 га місць поховань | тис. грн | 9,9 | 9,9 | 11,1 | 17,3 |
| 3 | середні витрати на утримання 1 тис. м2 територій | тис. грн | 2,2 | 2,3 | 3,2 | 3,8 |
| 4 | середні витрати на утримання 1 тис. м2 вулично-шляхової мережі та зелених насаджень | тис. грн | 7,4 | 6,7 | 6,5 | 7,5 |
| 5 | середні витрати на грейдування 1 тис. м2 доріг | тис. грн | 0,8 | 0,6 | 1,1 | 1,2 |
| 6 | середні витрати на відшкодування за утримання 1 км вуличного освітлення та зовнішньої електромережі | тис. грн | 12,9 | 15,7 | 14,6 | 14,6 |
| 7 | середні витрати на оплату 1 тис. кВт⋅год спожитої електроенергії для забезпечення зовнішнього освітлення вулиць міста та сіл | тис. грн | 7,9 | 8,0 | 20,1 | 7,4 |
| **ІV. Показники якості** | | | | | | |
| 1 | питома вага обсягів придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю до потреби у придбанні предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | питома вага площі місць поховань, що утримується, до загальної площі місць поховань | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | питома вага доглянутої площі територій до площі, що підлягає догляду | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | питома вага доглянутої площі вулично-шляхової мережі та зелених насаджень до площі, що підлягає догляду | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | питома вага площі прогрейдованих доріг, до запланованої площі доріг для їх грейдування | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | питома вага протяжності зовнішньої електромережі та вуличного освітлення, що утримується, до загальної протяжності зовнішньої електромережі та вуличного освітлення | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | питома вага сплачених коштів за спожиту електроенергію на забезпечення зовнішнього освітлення вулиць міста та сіл | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**4. Обсяги та джерела фінансування Програми**

Обґрунтування необхідності фінансування Програми за рахунок коштів місцевого бюджету:

- здоров'я та добробут громадян прямо залежать від рівня розвиненості інфраструктури та благоустрою. Аналіз стану доріг, парків, скверів, спортивних майданчиків та інших об'єктів показує потребу в серйозних інвестиціях для їх вдосконалення та створення комфортного середовища для мешканців;

- добре благоустроєне місто - це не лише комфортне, але й безпечне місце для проживання. Погіршення стану доріг може призвести до аварій, а відсутність належних систем освітлення сприяє злочинності. Інвестиції в покращення інфраструктури підвищать рівень безпеки громади;

- благоустрій громади створює привабливе середовище для бізнесу. Розвиток інфраструктури та об'єктів громадського призначення привертає інвесторів, сприяє розвитку малого та середнього бізнесу і, як наслідок, створює нові робочі місця та збільшує податкові надходження;

- гарне та організоване громадське просторове середовище сприяє розвитку туризму та місцевого бізнесу. Привабливість міста для туристів збільшує можливості для розвитку економіки та покращення соціально-економічного становища громади;

- інвестування коштів місцевого бюджету в благоустрій громади створить позитивний імідж та приверне увагу потенційних інвесторів та спонсорів. Це може викликати додаткові інвестиції в розвиток громади з боку підприємств, фондів та інших джерел.

Враховуючи вищенаведене, фінансування Програми за рахунок коштів бюджету Тростянецької міської територіальної громади є стратегічно важливим для досягнення цілей щодо поліпшення інфраструктури, забезпечення безпеки та стійкості, створення робочих місць та екологічної безпеки громади.

Загальний обсяг фінансування заходів Програми становить **76 402,1 тис. грн**, в тому числі за рахунок коштів бюджету Тростянецької міської територіальної громади **76 402,1 тис. грн**.

**РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ**

**тис. грн**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми** | **Етапи виконання програми** | | | **Всього витрат на виконання програми** |
| **І** | **II** | **III** |
| **2024 рік** | **2025 рік** | **2026 рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Обсяг ресурсів, всього,  у тому числі: | 20777,8 | 29356,3 | 26268,0 | 76402,1 |
| державний бюджет | – | – | – | – |
| обласний бюджет | – | – | – | – |
| бюджет Тростянецької МТГ | 20777,8 | 29356,3 | 26268,0 | 76402,1 |
| кошти інших джерел | – | – | – | – |

**5. Строки та етапи виконання Програми**

Виконання Програми здійснюється впродовж 2024-2026 років, її реалізація відбувається в 3 етапи.

**6. Очікувані результати виконання Програми**

Виконання цієї Програми:

* забезпечить покращення благоустрою населених пунктів Тростянецької міської територіальної громади;
* створить належні умови для життєдіяльності громади;
* створить умови для збереження архітектурних пам’яток;
* забезпечить збереження та утримання майна територіальної громади;
* поліпшить санітарний стан населених пунктів громади;
* збільшить кількість об’єктів зовнішнього освітлення територій;
* забезпечить безаварійний рух громадського, спеціалізованого, приватного транспорту та пішоходів;
* доводить стан та облаштування доріг до нормативних вимог та забезпечить безпеку дорожнього руху транспорту й пішоходів;
* забезпечить естетичний вигляд шляхом збільшення зелених насаджень та їх належного утримання;
* поліпшить якість послуг з благоустрою;
* створить відповідні умови для відпочинку дітей та дорослих в місцях загального користування;
* дозволить вирішити інші питання з благоустрою територіальної громади.

**7. Координація та контроль за ходом виконання Програми**

7.1. Реалізація програми покладається на апарат Тростянецької міської ради та комунальні підприємства Тростянецької міської ради. У випадку необхідності коригування даної Програми, відповідні зміни до неї вносяться рішенням Тростянецької міської ради.

7.2. Поточні трансферти підприємствам надаються Засновником (Тростянецькою міською радою) за рахунок коштів бюджету Тростянецької міської територіальної громади в межах бюджетних призначень, обсягах та цілях, передбачених рішеннями сесій Тростянецької міської ради про бюджет Тростянецької міської територіальної громади на відповідний рік.

7.3. Кошти, отримані як поточні трансферти, використовуються підприємством відповідно до «Плану заходів з реалізації програми благоустрою Тростянецької міської територіальної громади на 2024-2026 роки», погодженого із Засновником.

7.4. Підприємство використовує бюджетні кошти на підставі «Плану заходів з реалізації програми благоустрою Тростянецької міської територіальної громади на 2024-2026 роки», що містить розподіл бюджетних асигнувань, затверджених в кошторисі головного розпорядника коштів на відповідний рік.

7.5. У випадку зменшення (збільшення) бюджетних призначень, головний розпорядник бюджетних коштів (Тростянецька міська рада) здійснює їх відповідні коригування, а Комунальне підприємство вносить зміни до плану заходів на відповідний період.

7.6. Поточні трансферти перераховуються на розрахункові рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України. На цих рахунках здійснюються виключно господарські операції з коштами, отриманими як поточні трансферти.

7.7. Реєстрація бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань в органах Державної казначейської служби України здійснюється органом Державної казначейської служби України у порядку, встановленому Законодавством України, на підставі первинних бухгалтерських документів, поданих Комунальним підприємством для підтвердження їх використання.

7.8. Поточні трансферти вважаються переданими на момент зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок підприємства.

7.9. По коштам, отриманим через орган Державної казначейської служби України, підприємство подає головному розпоряднику коштів щоквартальну та річну фінансову та бюджетну звітність разом з пояснювальною запискою до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом.

7.10. Підприємство подає Засновнику щомісяця до 3 числа наступного за звітним та щоквартально до 5 числа наступного за звітним «Фінансовий звіт про використання отриманих поточних трансфертів відповідно до заходів з реалізації програми, або іншої необхідної розбивки на вимогу Засновника.

7.11. Закупівля товарів, робіт та інших платежів здійснюється Комунальним підприємством з урахуванням чинного законодавства у сфері публічних закупівель.

7.12. Керівник Комунального підприємства несе персональну відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фінансування, фактів здійснення всіх господарських операцій на підставі первинних документів, за їх зберігання та оброблення, а також своєчасне та достовірне подання звітності.

7.13. Використання коштів, наданих як поточні трансферти комунальним та дочірнім підприємствам, не за призначенням є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства України.

7.14. Безпосередній контроль за виконанням завдань програми та цільового і ефективного використання здійснює відповідний виконавець.

7.15. Відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та енергетичного менеджменту апарату Тростянецької міської ради для здійснення моніторингу реалізації Програми раз на рік до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, подає відділу економічного розвитку, залучення інвестицій та міжнародної діяльності інформацію про стан та результати виконання заходів Програми.

7.16. Щороку відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та енергетичного менеджменту апарату Тростянецької міської ради звітує на сесії Тростянецької міської ради про хід виконання Програми.

7.17. Після закінчення встановленого строку виконання Програми відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та енергетичного менеджменту апарату Тростянецької міської ради складає заключний звіт про результати її виконання, подає його відділу економічного розвитку, залучення інвестицій та міжнародної діяльності Тростянецької міської ради, відділу бухгалтерського обліку та звітності Тростянецької міської ради, фінансовому управлінню Тростянецької міської ради, та виносить на розгляд сесії Тростянецької міської ради.

7.18. Відділ інформаційних технологій апарату Тростянецької міської ради розміщує щорічний та підсумковий звіти виконання Програми на офіційному сайті Тростянецької міської ради.