Додаток 2

до рішення 25 сесії 8 скликання

(одинадцяте пленарне засідання)

Тростянецької міської ради

№ 748 від 28 серпня 2026 року

## Порядок реалізації Програми «Енергетична стійкість багатоквартирних будинків Тростянецької міської територіальної громади на 2026–2028 роки «Незламна розетка»»

# 1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм реалізації Програми «Енергетична стійкість багатоквартирних будинків Тростянецької міської територіальної громади на 2026–2028 роки «Незламна розетка»» (далі – Програма), затвердженої рішенням Тростянецької міської ради, та встановлює єдині організаційні, правові, технічні й фінансові засади реалізації її заходів.

1.2. Порядок розроблено відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про житлово-комунальні послуги», «Про енергетичну ефективність», «Про альтернативні джерела енергії», «Про ринок електричної енергії», «Про публічні закупівлі», інших нормативно-правових актів України.

1.3. Метою цього Порядку є визначення прозорого, єдиного та зрозумілого механізму реалізації заходів Програми, спрямованих на створення систем резервного електроживлення під`їздів багатоквартирних житлових будинків шляхом встановлення сонячних електростанцій, інверторного обладнання, акумуляторних систем накопичення електричної енергії, резервних внутрішньобудинкових електромереж та іншого необхідного обладнання.

1.4. Дія цього Порядку поширюється на під`їзди багатоквартирних житлових будинків, які перебувають в управлінні КП ТМР «Тростянецьке ЖЕУ», визначеного відповідно до законодавства, та включені до переліку об'єктів, що реалізуються в межах Програми.

1.5. Реалізація Програми здійснюється за такими принципами:

- законності;

- відкритості та прозорості;

- рівності прав співвласників багатоквартирних будинків;

- добровільності участі співвласників квартир у підключенні до резервної електромережі;

- енергоефективності та раціонального використання бюджетних коштів;

- технічної безпеки та надійності;

- економічної доцільності;

- адресності та першочерговості реалізації заходів залежно від визначених критеріїв;

- можливості подальшого розвитку і модернізації встановлених систем.

1.6. Участь власників (співвласників) квартир у Програмі є добровільною та здійснюється виключно на підставі поданої письмової заяви (додаток 1 до Порядку) та письмової згоди на підключення квартири до резервної електромережі (додаток 2 до Порядку).

1.7. Включення багатоквартирного житлового будинку до Програми не створює безумовного права на першочергове фінансування. Черговість реалізації заходів визначається відповідно до критеріїв, встановлених цим Порядком, та в межах бюджетних призначень.

1.8. Реалізація заходів Програми здійснюється в межах коштів бюджету Тростянецької міської територіальної громади, а також інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України, зокрема коштів міжнародної технічної допомоги, грантів, благодійної допомоги, добровільних внесків фізичних і юридичних осіб та інших надходжень.

1.9. Обсяги фінансування Програми визначаються рішенням Тростянецької міської ради про бюджет Тростянецької міської територіальної громади на відповідний рік та можуть уточнюватися протягом строку реалізації Програми.

1.10. Системи резервного електроживлення створюються для забезпечення мешканців багатоквартирних житлових будинків мінімально необхідним резервним електропостачанням під час аварійних, стабілізаційних, планових або інших відключень електричної енергії.

1.11. Резервне електроживлення призначене виключно для живлення малопотужних побутових електроприладів, необхідних для забезпечення життєдіяльності населення, зокрема:

- засобів зв'язку;

- зарядних пристроїв;

- роутерів;

- ноутбуків;

- циркуляційних насосів систем опалення;

- медичного обладнання малої потужності;

- іншого обладнання, визначеного технічними характеристиками системи.

1.12. Максимальна потужність електроспоживання кожної квартири визначається проєктною документацією та технічними характеристиками встановленого обладнання. Індивідуальне обмеження потужності забезпечується технічними засобами автоматичного захисту.

1.13. Установлене обладнання, придбане за рахунок коштів бюджету Тростянецької міської територіальної громади або інших джерел фінансування в межах реалізації Програми, є комунальною власністю Тростянецької міської територіальної громади та передається на баланс КП ТМР «Тростянецьке ЖЕУ».

1.14. Координацію реалізації Програми здійснює відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та енергетичного менеджменту апарату Тростянецької міської ради.

1.15. Контроль за виконанням цього Порядку здійснюється Тростянецькою міською радою, її виконавчим комітетом та іншими уповноваженими органами відповідно до законодавства України.

# 2. Терміни та визначення

2.1. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

Акумуляторна система накопичення енергії – комплекс обладнання, призначений для накопичення, зберігання та подальшого використання електричної енергії, виробленої сонячною електростанцією або отриманої із зовнішньої електричної мережі.

Балансоутримувач – комунальне підприємство, установа або організація, визначена рішенням Тростянецької міської ради або її виконавчого комітету, на балансі якої перебуває обладнання, встановлене в межах реалізації Програми.

Багатоквартирний житловий будинок – житловий будинок, у якому розташовано три і більше квартири, що перебувають у приватній, комунальній чи іншій формі власності та мають спільне майно відповідно до законодавства.

Будинкова система резервного електроживлення – комплекс обладнання, що включає сонячну електростанцію, інверторне обладнання, акумуляторні батареї, систему автоматичного перемикання, пристрої захисту, резервну внутрішньобудинкову електромережу, систему моніторингу та інше обладнання, необхідне для забезпечення резервного електроживлення квартир.

Виконавець Програми – структурний підрозділ Тростянецької міської ради, комунальне підприємство, підрядна організація або інший суб'єкт господарювання, який відповідно до законодавства бере участь у реалізації заходів Програми.

Внутрішньобудинкова резервна електромережа – окрема електрична мережа, що монтується в багатоквартирному житловому будинку для подачі резервного електроживлення до квартир під час відсутності централізованого електропостачання.

Заявник – уповноважений представник співвласників багатоквартирного будинку або інша особа, визначена рішенням зборів співвласників, яка подає документи для участі будинку у Програмі.

Інвертор – електротехнічний пристрій, призначений для перетворення постійного струму від сонячних панелей або акумуляторних батарей у змінний струм, необхідний для електроживлення споживачів.

Комісія з реалізації Програми – постійно діючий колегіальний консультативно-дорадчий орган, утворений рішенням виконавчого комітету Тростянецької міської ради, який забезпечує відбір будинків, оцінювання поданих документів, визначення черговості реалізації заходів та здійснення контролю за виконанням Програми.

Критично необхідне електроживлення – забезпечення електричною енергією виключно тих побутових електроприладів, які є необхідними для підтримання життєдіяльності населення під час аварійних або стабілізаційних відключень електричної енергії.

Моніторинг системи – комплекс організаційних та технічних заходів щодо контролю роботи обладнання, обліку виробництва, накопичення та споживання електричної енергії, виявлення несправностей і забезпечення ефективної експлуатації.

Програма – Програма «Енергетична стійкість багатоквартирних будинків Тростянецької міської територіальної громади на 2026–2028 роки «Незламна розетка»».

Резервна квартирана лінія – окрема електрична лінія, що прокладається від будинкової системи резервного електроживлення до квартири.

Сонячна електростанція (СЕС) – комплекс фотоелектричного обладнання, призначений для виробництва електричної енергії із сонячного випромінювання.

Співвласник – власник квартири або нежитлового приміщення у багатоквартирному будинку, який є співвласником спільного майна такого будинку відповідно до законодавства України.

Технічне обстеження – комплекс заходів із визначення технічного стану будівлі, конструкцій покрівлі, електричних мереж, можливості встановлення обладнання та підключення резервної системи електроживлення.

Учасник Програми – багатоквартирний житловий будинок, включений до переліку об'єктів реалізації Програми у встановленому цим Порядком порядку.

2.2. Терміни, не визначені цим Порядком, застосовуються у значеннях, наведених у законодавстві України.

# 3. Учасники Програми та їх повноваження

## 3.1. Учасниками Програми є:

- Тростянецька міська рада.

- Виконавчий комітет Тростянецької міської ради.

- Відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та енергетичного менеджменту.

- Комісія з реалізації Програми.

- КП ТМР «Тростянецьке ЖЕУ».

- Підрядні організації.

- Співвласники багатоквартирних будинків.

- Інші юридичні та фізичні особи, які беруть участь у реалізації Програми.

## 3.2. Тростянецька міська рада:

- затверджує Програму та зміни до неї;

- визначає обсяги фінансування;

- здійснює контроль за реалізацією Програми;

- приймає рішення щодо передачі обладнання у комунальну власність.

## 3.3. Виконавчий комітет міської ради:

- організовує виконання Програми;

- затверджує склад Комісії;

- погоджує перелік будинків;

- приймає рішення щодо введення об'єктів в експлуатацію (у разі потреби).

## 3.4. Відділ житлово-комунального господарства:

- є координатором реалізації Програми;

- приймає документи;

- організовує технічне обстеження;

- забезпечує розроблення проєктної документації;

- формує бюджетні запити;

- здійснює моніторинг реалізації Програми.

## 3.5. Комісія з реалізації Програми:

- розглядає подані документи;

- перевіряє їх повноту;

- визначає відповідність будинку вимогам Програми;

- здійснює рейтингову оцінку;

- формує перелік будинків;

- готує рекомендації виконавчому комітету щодо черговості реалізації.

## 3.6. КП ТМР «Тростянецьке ЖЕУ»:

- забезпечує технічне обстеження;

- здійснює технічний нагляд;

- приймає обладнання на баланс;

- забезпечує експлуатацію;

- проводить технічне обслуговування;

- веде журнал експлуатації;

- здійснює диспетчерський контроль.

## 3.7. Співвласники багатоквартирного будинку:

- беруть участь у зборах;

- приймають рішення про участь у Програмі;

- надають письмові згоди;

- забезпечують доступ до квартир;

- дотримуються правил користування резервною мережею (додаток 4 до Порядку).

## 3.8. Підрядні організації:

- виконують роботи відповідно до договорів;

- забезпечують якість виконаних робіт;

- надають гарантію на обладнання та монтаж;

- усувають виявлені недоліки протягом гарантійного строку.

# 4. Порядок включення під`їзду багатоквартирного будинку до Програми

4.1. Включення під`їзду багатоквартирного будинку до Програми здійснюється відповідно до вимог цього Порядку.

4.2. Ініціатором участі у Програмі можуть бути:

- збори співвласників;

- управитель;

- КП ТМР «Тростянецьке ЖЕУ»;

- виконавчий комітет міської ради.

4.3. Для участі у Програмі подаються:

- заява;

- протокол зборів співвласників;

- список співвласників;

- письмові згоди співвласників;

- інформація про управителя;

- відомості про технічний стан будинку (за наявності).

4.4. Під`їзд будинку може бути включений до Програми за умови, якщо письмову згоду на участь надали співвласники, які володіють не менше ніж 75 відсотками загальної площі квартир у під`їзді та нежитлових приміщень будинку або іншим відсотком, визначеним рішенням міської ради відповідно до законодавства.

4.5. Після надходження документів відділ ЖКГ здійснює їх перевірку протягом 10 робочих днів.

4.6. У разі виявлення недоліків заявнику надається до 15 календарних днів для їх усунення.

4.7. Після перевірки документів Комісія проводить рейтингове оцінювання будинку.

4.8. Перелік будинків затверджується рішенням виконавчого комітету.

# 5. Порядок проведення технічного обстеження

5.1. Технічне обстеження проводиться після попередньої перевірки документів.

5.2. Обстеження здійснюється комісією, до складу якої входять представники:

- відділу ЖКГ;

- КП ТМР «Тростянецьке ЖЕУ»;

- проєктної організації (за потреби);

- представник співвласників будинку.

5.3. Під час обстеження визначаються:

- технічний стан покрівлі;

- несуча здатність конструкцій;

- стан електромереж;

- можливість монтажу сонячної електростанції;

- місце встановлення акумуляторів;

- місце встановлення інверторного обладнання;

- маршрути прокладання резервної мережі;

- необхідність реконструкції існуючих мереж;

- прогнозована потужність системи;

- орієнтовна вартість реалізації.

5.4. За результатами технічного обстеження складається акт технічного обстеження за формою, наведеною у додатку № 3 до цього Порядку.

5.5. Якщо технічний стан покрівлі над під`їздом будинку не відповідає вимогам безпечної експлуатації або встановлення обладнання є технічно неможливим, Комісія може рекомендувати відмовити у включенні під`їзду будинку до Програми до усунення виявлених недоліків.

5.6. Результати технічного обстеження є підставою для розроблення проєктної документації, визначення технічних характеристик обладнання та розрахунку вартості реалізації заходів Програми.

# 6. Критерії визначення черговості реалізації заходів Програми

## 6.1. Загальні положення

6.1.1. Черговість реалізації заходів Програми визначається Комісією з реалізації Програми за результатами комплексного оцінювання кожного під`їзду багатоквартирного будинку.

6.1.2. Метою визначення черговості є забезпечення максимально ефективного, прозорого та економічно обґрунтованого використання бюджетних коштів і коштів інших джерел фінансування.

6.1.3. Оцінювання здійснюється за рейтинговою системою відповідно до критеріїв, визначених цим розділом.

6.1.4. Максимальна кількість балів становить 100 балів.

## 6.2. Критерії оцінювання

### 6.2.1. Технічна готовність під`їзду будинку – до 30 балів

Оцінюється:

- технічний стан покрівлі;

- технічний стан електромереж;

- можливість монтажу сонячної електростанції;

- наявність приміщення для акумуляторних батарей;

- можливість прокладання резервної електромережі.

### 6.2.2. Підтримка співвласників – до 25 балів

Оцінюється:

- відсоток письмових згод;

- активність співвласників;

- готовність до співпраці та співфінансування під час реалізації Програми.

### 6.2.3. Соціальна значущість – до 20 балів

Враховується кількість:

- осіб похилого віку;

- осіб з інвалідністю;

- сімей військовослужбовців;

- сімей загиблих Захисників України;

- внутрішньо переміщених осіб;

- багатодітних сімей.

### 6.2.4. Енергоефективність під`їзду будинку – до 15 балів

Перевага надається під`їздам у будинках, у яких:

- виконано утеплення;

- замінено вікна загального користування;

- модернізовано електрощитові;

- виконано капітальний ремонт покрівлі.

### 6.2.5. Економічна ефективність – до 10 балів

Враховується:

- орієнтовна вартість реалізації;

- строк виконання робіт;

- прогнозований виробіток електроенергії;

- можливість подальшого збільшення потужності.

## 6.3. За результатами оцінювання Комісія формує рейтинг під`їздів будинків відповідно до Методики визначення рейтингу під’їздів багатоквартирних будинків (додаток 5 до Порядку).

Під`їзди будинків розташовуються у порядку спадання отриманих балів.

## 6.4. У разі однакової кількості балів перевага надається під`їзду будинку, який:

- першим подав повний комплект документів;

- має більшу кількість письмових згод співвласників;

- має кращий технічний стан.

## 6.5. Рейтинг затверджується рішенням виконавчого комітету та є підставою для реалізації заходів Програми.

# 7. Порядок прийняття рішення про реалізацію заходів

## 7.1. Після завершення рейтингового оцінювання Комісія складає протокол засідання.

## 7.2. Протокол повинен містити:

- перелік розглянутих під`їздів будинків;

- кількість отриманих балів;

- висновки щодо технічної можливості реалізації;

- рекомендації щодо черговості виконання робіт.

## 7.3. На підставі протоколу Комісії відділ житлово-комунального господарства готує проєкт рішення виконавчого комітету.

## 7.4. Рішенням виконавчого комітету визначаються:

- перелік під`їздуів будинків;

- черговість реалізації;

- орієнтовний обсяг фінансування;

- джерела фінансування;

- відповідальні виконавці.

## 7.5. У разі недостатності бюджетних коштів реалізація заходів здійснюється відповідно до затвердженої черговості.

## 7.6. Під`їзд будинку може бути виключений із переліку у разі:

- відмови співвласників;

- втрати технічної можливості реалізації;

- виявлення недостовірних відомостей;

- відсутності необхідного фінансування.

# 8. Проєктування

## 8.1. Після прийняття рішення про реалізацію заходів здійснюється розроблення проєктної документації.

## 8.2. Проєктування здійснюється відповідно до законодавства України, державних будівельних норм, правил улаштування електроустановок (ПУЕ), державних стандартів та інших нормативних документів.

## 8.3. Проєктна документація повинна містити:

- схему розміщення обладнання;

- схему встановлення сонячних панелей;

- схему встановлення інверторів;

- схему розміщення акумуляторних батарей;

- схему резервної електромережі;

- схему автоматичного перемикання;

- систему блискавкозахисту;

- систему заземлення;

- систему пожежної безпеки;

- кошторисну документацію.

## 8.4. За необхідності проєктна документація проходить експертизу відповідно до законодавства.

## 8.5. Після погодження проєкту визначаються остаточні технічні характеристики обладнання.

# 9. Закупівля обладнання

## 9.1. Закупівля обладнання здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», особливостей здійснення публічних закупівель в умовах воєнного стану та інших нормативно-правових актів.

## 9.2. Закупівлі проводяться з урахуванням затвердженої проєктної документації.

## 9.3. До закупівлі можуть включатися:

- сонячні панелі;

- інвертори;

- акумуляторні батареї;

- системи автоматичного перемикання;

- електрощити;

- кабельно-провідникова продукція;

- металоконструкції;

- системи блискавкозахисту;

- обладнання пожежної сигналізації;

- інші матеріали.

## 9.4. Технічні характеристики обладнання повинні забезпечувати:

- безпечну експлуатацію;

- енергоефективність;

- гарантійний строк не менше встановленого виробником;

- сумісність між усіма компонентами системи.

## 9.5. Постачальник зобов'язаний надати:

- сертифікати відповідності;

- паспорти обладнання;

- гарантійні документи;

- інструкції з експлуатації українською мовою.

# 10. Монтаж та введення в експлуатацію

## 10.1. Монтаж обладнання здійснюється виключно суб'єктами господарювання, які мають право виконувати відповідні роботи згідно із законодавством України.

## 10.2. Монтаж виконується відповідно до:

- проєктної документації;

- вимог ПУЕ;

- державних будівельних норм;

- правил пожежної безпеки;

- вимог охорони праці;

- вимог виробників обладнання.

## 10.3. Під час монтажу виконуються:

- встановлення конструкцій кріплення;

- монтаж сонячних панелей;

- монтаж інверторного обладнання;

- монтаж акумуляторних батарей;

- монтаж електрощитового обладнання;

- прокладання резервної електромережі;

- встановлення індивідуальних автоматичних вимикачів;

- підключення квартир.

## 10.4. Після завершення монтажу проводяться:

- перевірка електробезпеки;

- перевірка системи заземлення;

- випробування резервної мережі;

- перевірка роботи інверторів;

- перевірка роботи акумуляторних батарей;

- перевірка систем автоматичного перемикання;

- пробний запуск системи.

## 10.5. За результатами випробувань складаються:

- акт готовності;

- акт виконаних робіт;

- протоколи електротехнічних вимірювань;

- акт введення об'єкта в експлуатацію;

- акт передачі обладнання балансоутримувачу.

## 10.6. Після введення в експлуатацію обладнання передається на баланс КП ТМР «Тростянецьке ЖЕУ».

## 10.7. Експлуатація системи розпочинається після підписання всіх необхідних актів, проведення інструктажу представника співвласників та внесення обладнання до реєстру об'єктів Програми.

# 11. Порядок підключення квартир

## 11.1. Загальні положення

11.1.1. Підключення квартир до будинкової системи резервного електроживлення здійснюється після завершення монтажних робіт та введення системи в експлуатацію.

11.1.2. Підключення здійснюється виключно відповідно до затвердженої проєктної документації та вимог цього Порядку.

11.1.3. До резервної мережі можуть бути підключені лише квартири, власники яких:

- надали письмову згоду на участь у Програмі;

- забезпечили доступ до квартири для виконання монтажних робіт;

- виконали вимоги цього Порядку.

## 11.2. Підключення квартир виконується спеціалізованою організацією, визначеною за результатами закупівлі.

## 11.3. У кожній квартирі встановлюються:

- резервна електролінія;

- окрема резервна розетка;

- автоматичний вимикач;

- пристрій захисту від перевантаження;

- засоби обліку (за потреби).

## 11.4. Резервна мережа повинна бути повністю відокремлена від існуючої внутрішньоквартирної електромережі та виключати можливість зустрічної подачі напруги до мережі оператора системи розподілу.

## 11.5. Після завершення робіт складаються:

- акт підключення квартири;

- акт перевірки електробезпеки;

- акт приймання виконаних робіт.

## 11.6. Самовільне втручання у схему підключення категорично забороняється.

## 11.7. Після завершення підключення КП ТМР «Тростянецьке ЖЕУ» передається комплект виконавчої документації, а змонтоване обладнання на відповідне зберігання власнику квартири.

## 11.8. Власник квартири несе персональну відповідальність за належну експлуатацію і збереження обладнання.

## 12. Права та обов'язки співвласників

## 12.1. Співвласники мають право:

- брати участь у реалізації Програми;

- отримувати інформацію про хід виконання робіт;

- бути присутніми під час технічного обстеження;

- отримувати роз'яснення щодо правил експлуатації;

- звертатися із пропозиціями щодо удосконалення роботи системи;

- повідомляти балансоутримувача про виявлені несправності;

- користуватися резервним електроживленням відповідно до встановлених правил.

## 12.2. Співвласники зобов'язані:

- забезпечити доступ до квартири для виконання робіт;

- не втручатися у роботу електрообладнання;

- не змінювати схему підключення;

- не підключати електроприлади, потужність яких перевищує встановлені ліміти;

- не допускати сторонніх осіб до обладнання;

- дотримуватися вимог електробезпеки;

- повідомляти балансоутримувача про всі випадки несправностей;

- не використовувати систему в комерційних цілях;

- виконувати законні вимоги балансоутримувача щодо експлуатації системи.

## 12.3. У разі пошкодження обладнання з вини власника квартири відшкодування збитків здійснюється у розмірі вартості обладнання і монтажу.

# 13. Правила користування резервною мережею

## 13.1. Резервна система електроживлення використовується під час:

- аварійних відключень;

- стабілізаційних відключень;

- планових ремонтів електромереж;

- інших випадків припинення централізованого електропостачання.

## 13.2. Підключення до резервної мережі здійснюється вручну відповідно до проєктної документації.

## 13.3. До резервної мережі дозволяється підключати лише електроприлади, передбачені проєктом, зокрема:

- освітлення;

- роутер;

- зарядні пристрої;

- ноутбук;

- телевізор;

- циркуляційний насос;

- малопотужне медичне обладнання;

- інші електроприлади, визначені балансоутримувачем.

## 13.4. Забороняється підключати:

- електроопалення;

- електричні котли;

- електроплити;

- бойлери;

- кондиціонери;

- пральні машини;

- сушильні машини;

- електрообігрівачі;

- інше обладнання великої потужності.

## 13.5. Балансоутримувач має право дистанційно або шляхом виїзду спеціалістів відключити квартиру від резервної мережі у разі:

- перевищення встановленої потужності;

- самовільного втручання;

- створення аварійної ситуації;

- загрози життю або здоров'ю людей.

## 13.6. Відновлення підключення здійснюється після усунення порушень.

# 14. Балансоутримання та експлуатація

## 14.1. Після введення в експлуатацію обладнання передається на баланс КП ТМР «Тростянецьке ЖЕУ» або іншого балансоутримувача, визначеного рішенням Тростянецької міської ради чи її виконавчого комітету.

## 14.2. Передача обладнання оформлюється:

- актом приймання-передачі;

- інвентарною карткою;

- технічним паспортом;

- паспортами обладнання;

- виконавчою документацією.

## 14.3. Балансоутримувач забезпечує:

- належне утримання обладнання;

- цілодобовий контроль технічного стану;

- ведення технічної документації;

- проведення профілактичних оглядів;

- гарантійне та післягарантійне обслуговування;

- організацію поточного ремонту.

## 14.4. Балансоутримувач має право:

- проводити перевірки обладнання;

- здійснювати технічне обслуговування;

- тимчасово припиняти роботу системи для проведення ремонту;

- вимагати усунення порушень правил користування.

## 14.5. Балансоутримувач не несе відповідальності за:

- відсутність сонячного випромінювання;

- надзвичайні ситуації;

- бойові дії;

- пошкодження обладнання внаслідок дій третіх осіб;

- форс-мажорні обставини.

# 15. Моніторинг і контроль

## 15.1. Моніторинг реалізації Програми здійснюється відділом житлово-комунального господарства спільно з балансоутримувачем.

## 15.2. Моніторинг включає:

- контроль технічного стану обладнання;

- аналіз виробництва електроенергії;

- контроль споживання електроенергії;

- аналіз аварійності;

- контроль використання бюджетних коштів;

- оцінку ефективності реалізації Програми.

## 15.3. Балансоутримувач веде:

- журнал експлуатації;

- журнал технічного обслуговування;

- журнал аварійних ситуацій;

- реєстр обладнання;

- базу звернень мешканців.

## 15.4. Не рідше одного разу на рік балансоутримувач готує звіт (додаток 6 до Порядку) про:

- технічний стан систем;

- результати експлуатації;

- кількість аварій;

- проведені ремонти;

- обсяги виробленої електроенергії;

- ефективність використання обладнання;

- потребу в модернізації.

## 15.5. Відділ житлово-комунального господарства щороку узагальнює результати виконання Програми та подає їх на розгляд виконавчого комітету та Тростянецької міської ради.

## 15.6. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснюють:

- Тростянецька міська рада;

- виконавчий комітет Тростянецької міської ради;

- постійні комісії міської ради в межах їх повноважень;

- відділ житлово-комунального господарства;

- балансоутримувач.

## 15.7. За результатами моніторингу можуть прийматися рішення щодо:

- модернізації обладнання;

- розширення систем резервного електроживлення;

- коригування переліку заходів Програми;

- внесення змін до цього Порядку;

- включення додаткових під`їздів багатоквартирних будинків до Програми в межах наявного фінансування.

# 16. Підстави для відмови у включенні під`їзду багатоквартирного будинку до Програми та виключення з Програми

## 16.1. Загальні положення

16.1.1. Рішення про відмову у включенні під`їзду багатоквартирного будинку до Програми або про його виключення з Програми приймається виконавчим комітетом Тростянецької міської ради на підставі висновку Комісії з реалізації Програми.

16.1.2. Рішення повинно бути обґрунтованим, містити підстави його прийняття та оформлюватися відповідним рішенням виконавчого комітету.

16.1.3. Відмова у включенні під`їзду будинку до Програми не позбавляє співвласників права повторно подати документи після усунення причин, що стали підставою для відмови.

## 16.2. Підстави для відмови у включенні до Програми

Підставами для відмови є:

- подання неповного пакета документів;

- подання документів, оформлених з порушенням вимог цього Порядку;

- виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

- відсутність рішення зборів співвласників щодо участі у Програмі;

- відсутність необхідної кількості письмових згод співвласників, визначеної цим Порядком;

- відсутність технічної можливості встановлення системи резервного електроживлення;

- незадовільний технічний стан несучих конструкцій будинку або покрівлі, що унеможливлює безпечне встановлення обладнання;

- необхідність проведення капітального ремонту покрівлі або внутрішньобудинкових електричних мереж до початку реалізації заходів Програми;

- відсутність можливості забезпечення пожежної та електробезпеки відповідно до вимог законодавства;

- неможливість забезпечення безпечного розміщення акумуляторних батарей та іншого обладнання;

- відсутність бюджетних асигнувань або іншого фінансування, необхідного для реалізації заходів Програми;

- інші обставини, що унеможливлюють реалізацію Програми відповідно до законодавства України.

## 16.3. Підстави для виключення під`їзду будинку з Програми

Під`їзд будинку може бути виключений із Програми у разі:

- письмової відмови співвласників від участі у Програмі;

- скасування рішення зборів співвласників про участь у Програмі;

- втрати технічної можливості реалізації заходів;

- виявлення істотних недоліків, що створюють загрозу життю або здоров'ю людей;

- встановлення факту подання неправдивих відомостей;

- невиконання співвласниками вимог цього Порядку, якщо це унеможливлює реалізацію заходів;

- прийняття рішення про знесення, реконструкцію або комплексну термомодернізацію будинку, що потребує демонтажу системи;

- припинення фінансування Програми;

- інших випадків, передбачених законодавством України.

## 16.4. До прийняття рішення про виключення будинку з Програми Комісія проводить обстеження, розглядає пояснення представників співвласників та складає відповідний висновок.

## 16.5. У разі усунення причин, що стали підставою для відмови або виключення, співвласники мають право повторно звернутися із заявою про участь у Програмі.

## 16.6. Рішення про відмову або виключення може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством України.

# 17. Прикінцеві положення

17.1. Цей Порядок набирає чинності з дня набрання чинності рішенням Тростянецької міської ради про його затвердження.

17.2. Реалізація заходів Програми здійснюється у межах бюджетних призначень, затверджених рішенням Тростянецької міської ради про бюджет на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

17.3. У разі внесення змін до законодавства України, які регулюють питання, визначені цим Порядком, його положення застосовуються в частині, що не суперечить законодавству. За потреби до Порядку вносяться відповідні зміни.

17.4. Питання, не врегульовані цим Порядком, вирішуються відповідно до Конституції України, законів України, інших нормативно-правових актів, рішень Тростянецької міської ради та її виконавчого комітету.

17.5. Координацію реалізації цього Порядку здійснює відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та енергетичного менеджменту апарату Тростянецької міської ради.

17.6. Контроль за виконанням цього Порядку здійснюють Тростянецька міська рада, її виконавчий комітет, постійні комісії міської ради відповідно до їх повноважень, а також інші органи державної влади в межах компетенції, визначеної законодавством України.

17.7. Зміни та доповнення до цього Порядку затверджуються рішенням Тростянецької міської ради.

17.8. Додатки до цього Порядку є його невід'ємною частиною.

17.9. У межах реалізації Програми можуть затверджуватися методичні рекомендації, технічні регламенти, типові форми документів та інші організаційно-розпорядчі документи, що не суперечать цьому Порядку.

17.10. Виконавчий комітет Тростянецької міської ради забезпечує оприлюднення цього Порядку на офіційному вебсайті міської ради та інформування співвласників багатоквартирних будинків про умови участі у Програмі.

17.11. Порядок підлягає перегляду у разі зміни умов реалізації Програми, запровадження нових технологій у сфері резервного електроживлення або зміни джерел фінансування.