Додаток 3
до рішення виконавчого комітету 
Тростянецької міської ради
№ 339 від 08 травня 2025 року

- У К Р А Ї Н А			Проєкт

Тростянецька міська рада

22 сесія 8 скликання

(сьоме пленарне засідання)

- Р І Ш Е Н Н Я

- від 09 травня 2025 року

м. Тростянець			          № _____

Про заслуховування звіту про результати виконання «Програми благоустрою Тростянецької міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки» за 2024 рік

Відповідно до ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про державні цільові програми», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм» (зі змінами та доповненнями), рішенням 18 сесії 8 скликання Тростянецької міської ради № 610 від 25 жовтня 2023 року «Про затвердження порядку розроблення місцевих цільових програм, фінансування, моніторингу та звітності про їх виконання», рішенням 22 сесії 8 скликання (третє пленарне засідання) Тростянецької міської ради № 38 від 14 лютого 2025 року «Про внесення змін до рішення 18 сесії 8 скликання (одинадцяте пленарне засідання) Тростянецької міської ради від 21 грудня 2023 року № 770 «Про затвердження програми благоустрою Тростянецької міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки», з метою удосконалення формування, затвердження та виконання програм Тростянецької міської територіальної громади, як засобу програмного управління, забезпечення виконання заходів та завдань програм в установлені терміни, досягнення передбачених показників програм, використання фінансових, матеріально-технічних та інших залучених ресурсів за призначенням покращення контролю за належним їх виконанням,

міська рада вирішила:

1. Звіт про результати виконання «Програми благоустрою Тростянецької міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки» за 2024 рік взяти до відома, додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів, інвестиційної політики, підприємництва і торгівлі та з питань комунального майна, господарства, будівництва, благоустрою і охорони навколишнього природного середовища Тростянецької міської ради.

### Міський голова	Юрій БОВА

Додаток

до рішення 22 сесії 8 скликання

(сьоме пленарне засідання)

Тростянецької міської ради

№ ___ від 09 травня 2025 року

Звіт

про результати виконання

«Програми благоустрою Тростянецької міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки»

за 2024 рік

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї:

- 	Рішення 18 сесії 8 скликання (одинадцяте пленарне засідання) Тростянецької міської ради № 770 від 21 грудня 2023 року було затверджено Програму благоустрою Тростянецької міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки (далі - Програма).

- 	Рішення 22 сесії 8 скликання (третє пленарне засідання) Тростянецької міської ради № 38 від 14 лютого 2025 року було затверджено зміни до рішення 18 сесії 8 скликання (одинадцяте пленарне засідання) Тростянецької міської ради від 21 грудня 2023 року № 770 «Про затвердження програми благоустрою Тростянецької міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки».

Відповідальний виконавець Програми: Тростянецька міська рада, відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та енергетичного менеджменту, відділ бухгалтерського обліку та звітності апарату Тростянецької міської ради.

Термін реалізації Програми: 2024-2026 роки.

- Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | 2024 рік | Тростянецька міська рада | 1626,1 | 1625,4 | 100,0 | Виконано |
| 2 | Оплата послуг (крім комунальних) | Утримання місць поховань (кладовищ) | 2024 рік | Тростянецька міська рада | 801,0 | 706,3 | 88,2 | Виконано |
| 3 |  | Утримання територій (поточний ремонт пішохідних містків, парканів, альтанок, лавочок, МАФ, прибудинкових територій, спортивних майданчиків, шахтних колодязів, огорожі та ін., їх встановлення та благоустрій, озеленення, косіння трави, чищення колодязів, утримання та обслуговування в належному стані меморіалів, благоустрій територій, парку ім. Чайковського, обслуговування міських туалетів та ін.) | 2024 рік | Тростянецька міська рада | 5550,0 | 5550,0 | 100,0 | Виконано |
| 4 |  | Очищення стічних канав | 2024 рік | Тростянецька міська рада | 116,7 | 115,8 | 99,2 | Виконано |
| 5 |  | Утримання вулично-шляхової мережі та зелених насаджень | 2024 рік | Тростянецька міська рада | 6267,6 | 6267,6 | 100,0 | Виконано |
| 6 |  | Заміна та поточний ремонт аншлагів, благоустрій в'їзних знаків та постаментів | 2024 рік | Тростянецька міська рада | 19,3 | 19,3 | 100,0 | Виконано |
| 7 |  | Встановлення флагштоків по місту | 2024 рік | Тростянецька міська рада | 7,4 | 7,3 | 98,6 | Виконано |
| 8 |  | Утримання шляхової мережі (послуги з підмітання доріг щіткою) | 2024 рік | Тростянецька міська рада | 18,9 | 18,9 | 100,0 | Виконано |
| 9 |  | Утримання шляхової мережі (встановлення дорожніх знаків) | 2024 рік | Тростянецька міська рада | 99,0 | 98,9 | 99,9 | Виконано |
| 10 |  | Утримання шляхової мережі (грейдування доріг) | 2024 рік | Тростянецька міська рада | 525,1 | 493,8 | 94,0 | Виконано |
| 11 |  | Утримання шляхової мережі (підсипка доріг щебенем, відходами будівельних матеріалів та ін.) | 2024 рік | Тростянецька міська рада | 307,0 | 306,9 | 100,0 | Виконано |
| 12 |  | Благоустрій населених пунктів - благоустрій доріг і шосе (послуги із зрізання узбіч) | 2024 рік | Тростянецька міська рада | 35,0 | 35,0 | 100,0 | Виконано |
| 13 |  | Утримання в чистоті доріг (очищення доріг від снігу) | 2024 рік | Тростянецька міська рада | 510,8 | 509,8 | 99,8 | Виконано |
| 14 |  | Утримання в чистоті доріг (посипання доріг протиожеледними матеріалами) + приготування піщано-сольової суміші | 2024 рік | Тростянецька міська рада | 368,2 | 367,9 | 99,9 | Виконано |
| 15 |  | Поточний ремонт елементів примусового зменшення швидкості по вулицям міста | 2024 рік | Тростянецька міська рада | 30,0 | 8,1 | 27,0 | Виконано |
| 16 |  | Поточний ремонт майданчиків для встановлення контейнерів по збору ТПВ на території Тростянецької міської територіальної громади, їх благоустрій | 2024 рік | Тростянецька міська рада | 138,3 | 138,3 | 100,0 | Виконано |
| 17 |  | Обстеження акваторії дна водних об'єктів на річці Боромля та системи переливу в Урочище Нескучне | 2024 рік | Тростянецька міська рада | 2,3 | 2,3 | 100,0 | Виконано |
| 18 |  | Поточний ремонт та технічне обслуговування засобів охорони об’єктів благоустрою (аудіовізуального та оптичного обладнання) | 2024 рік | Тростянецька міська рада | 99,0 | 99,0 | 100,0 | Виконано |
| 19 |  | Забезпечення електропостачання для камер відеоспостереження по місту | 2024 рік | Тростянецька міська рада | 99,0 | 99,0 | 100,0 | Виконано |
| 20 |  | Утримання вуличного освітлення та зовнішньої електромережі | 2024 рік | Тростянецька міська рада | 3230,0 | 3230,0 | 100,0 | Виконано |
| 21 |  | Інші послуги з благоустрою | 2024 рік | Тростянецька міська рада | 170,9 | 167,5 | 98,0 | Виконано |
| 22 | Оплата електроенергії | Електроенергія зовнішнього освітлення вулиць міста та сіл | 2024 рік | Тростянецька міська рада | 756,2 | 723,2 | 95,6 | Виконано |
|  | РАЗОМ: |  |  |  | 20777,8 | 20590,3 |  |  |

2. Виконання результативних показників Програми

| № з/п | Найменування показника | Одиниці виміру | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Показники витрат |  |  |  |  |  |  |
| 1 | видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | тис. грн | 1626,1 | 1625,4 |  |  |
| 2 | видатки на утримання місць поховань | тис. грн | 801,0 | 706,3 |  |  |
| 3 | видатки на утримання територій | тис. грн | 5550,0 | 5550,0 |  |  |
| 4 | видатки на утримання вулично-шляхової мережі та зелених насаджень | тис. грн | 6267,6 | 6267,6 |  |  |
| 5 | видатки на грейдування доріг | тис. грн | 525,1 | 493,8 |  |  |
| 6 | видатки на відшкодування за утримання вуличного освітлення та зовнішньої електромережі | тис. грн | 3230,0 | 3230,0 |  |  |
| 7 | видатки на оплату електроенергії зовнішнього освітлення вулиць міста та сіл | тис. грн | 756,2 | 723,2 |  |  |
| ІІ. Показники продукту |  |  |  |  |  |  |
| 1 | площа місць поховань, що утримується | га | 80,8 | 80,8 |  |  |
| 2 | площа територій, що утримується | тис. м2 | 2380,0 | 2380,0 |  |  |
| 3 | площа вулично-шляхової мережі та зелених насаджень, що утримується | тис. м2 | 930,0 | 930,0 |  |  |
| 4 | обсяг робіт з грейдування доріг | тис. м2 | 830,0 | 411,2 |  |  |
| 5 | загальна протяжність вуличного освітлення та зовнішньої електромережі | км | 206,0 | 203,0 |  |  |
| 6 | кількість спожитої електроенергії для забезпечення зовнішнього освітлення вулиць міста та сіл | тис. кВт⋅год | 94,3 | 86,0 |  |  |
| ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |
| 1 | середньомісячні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | тис. грн | 135,5 | 135,5 |  |  |
| 2 | середні витрати на утримання 1 га місць поховань | тис. грн | 9,9 | 8,7 |  |  |
| 3 | середні витрати на утримання 1 тис. м2 територій | тис. грн | 2,3 | 2,3 |  |  |
| 4 | середні витрати на утримання 1 тис. м2 вулично-шляхової мережі та зелених насаджень | тис. грн | 6,7 | 6,7 |  |  |
| 5 | середні витрати на грейдування 1 тис. м2 доріг | тис. грн | 0,6 | 1,2 |  |  |
| 6 | середні витрати на відшкодування за утримання 1 км вуличного освітлення та зовнішньої електромережі | тис. грн | 15,7 | 15,9 |  |  |
| 7 | середні витрати на оплату 1 тис. кВт⋅год спожитої електроенергії для забезпечення зовнішнього освітлення вулиць міста та сіл | тис. грн | 8,0 | 8,4 |  |  |
| ІV. Показники якості |  |  |  |  |  |  |
| 1 | питома вага обсягів придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю до потреби у придбанні предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | % | 100 | 100 |  |  |
| 2 | питома вага площі місць поховань, що утримується, до загальної площі місць поховань | % | 100 | 100 |  |  |
| 3 | питома вага доглянутої площі територій до площі, що підлягає догляду | % | 100 | 100 |  |  |
| 4 | питома вага доглянутої площі вулично-шляхової мережі та зелених насаджень до площі, що підлягає догляду | % | 100 | 100 |  |  |
| 5 | питома вага площі прогрейдованих доріг, до запланованої площі доріг для їх грейдування | % | 100 | 50 |  |  |
| 6 | питома вага протяжності зовнішньої електромережі та вуличного освітлення, що утримується, до загальної протяжності зовнішньої електромережі та вуличного освітлення | % | 100 | 100 |  |  |
| 7 | питома вага сплачених коштів за спожиту електроенергію на забезпечення зовнішнього освітлення вулиць міста та сіл | % | 100 | 100 |  |  |

3. Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми.

Оцінка ефективності Програми свідчить про значні позитивні зрушення у сфері благоустрою громади, реалізацію комплексу заходів щодо забезпечення благоустрою загальних територій Тростянецької міської територіальної громади з урахуванням особливостей міської та сільської місцевості, поліпшення зовнішнього вигляду та естетичної привабливості населених пунктів, якості послуг з благоустрою, забезпечення належного технічного, санітарного та екологічного стану існуючих об’єктів благоустрою та облаштування нових, підвищення комфортності проживання та відпочинку населення та забезпечення безпечних умов життєдіяльності громади.

Керівник виконавчого органу –

замовник місцевої програми              	________________   			______________________