# Додаток 2
до рішення виконавчого комітету

# Тростянецької міської ради

№ 146 від 16 лютого 2026 року

# ЗАХОДИ

по пропуску паводкових вод весною 2026 року

| № п/п | Зміст заходів | Строк виконання | Виконавці |  |  | Кіль кість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | На кожному підприємстві незалежно від відомчої підпорядкованості створити спеціальні команди по боротьбі з паводком, забезпечити їх інвентарем та механізмами. | до 28.02.2026 р. | Керівники підприємств |  |  |  |
| 2. | Підготувати необхідну кількість рятувальних засобів: | до 28.02.2026 р. |  |  |  |  |
|  | - пожежні машини |  | 10 ДПРЧ, 1ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Сумській області |  |  | 2 |
|  | - АС машини |  | Центр будівництва і експлуатації споруд АТ «Укрзалізниця; КП «Тростянецькомунсервіс» Тростянецької міської ради. |  |  | 1 2 |
|  | - мотопомпа |  | КП «Тростянецькомунсервіс» Тростянецької міської ради; ПрАТ «Монделіс Україна». |  |  | 1 1 |
|  | - екскаватори |  | КП «Тростянецькомунсервіс» Тростянецької міської ради; Центр будівництва і експлуатації споруд АТ «Укрзалізниця; |  |  | 1 1 |
|  | - бульдозери |  | СП «Тростянецьке надлісництво» філія «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України»; ДП «Екосервіс» КП «Тростянецькомунсервіс» Тростянецької міської ради. |  |  | 1 1 1 |
|  | - автомобілі вантажні |  | ДП «Екосервіс» КП «Тростянецькомунсервіс»; КП «Тростянецькомунсервіс» Тростянецької міської ради СП «Тростянецьке надлісництво» філія «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України»; ВП Смородинська колійно-машинна станція по ремонту земляного полотна регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця»; КП «Тростянецьке житлово-експлуатаційне управління»Тростянецької міської ради |  |  | 1 1 3 3 1 |
| 3. | Виконати роботи по очистці канав і містків (русла р. Боромля та ін.), а саме: | до 05.03.2026 р. |  |  |  |  |
|  | вул. Липова алея |  | СП «Тростянецьке надлісництво» філія «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» |  |  |  |
|  | вул. Шевченка (3 шт.) |  | КП «Тростянецькомунсервіс» Тростянецької міської ради; КП «Чисте місто» Тростянецької міської ради. |  |  |  |
|  | вул. Гришина |  | ВП «Локомотивне депо Смородине» Регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця" |  |  |  |
|  | пров. Вербовий вул. Чорновола |  | КП «Тростянецькомунсервіс» Тростянецької міської ради; КП «Чисте місто» Тростянецької міської ради. |  |  |  |
|  | ливнева каналізація від вулиці Олексія Братушка до Ваглицького містка |  | КП «Тростянецькомунсервіс» Тростянецької міської ради; КП «Чисте місто» Тростянецької міської ради. |  |  |  |
|  | вул. Пам’яті |  | КП «Тростянецькомунсервіс» Тростянецької міської ради; КП «Чисте місто» Тростянецької міської ради. |  |  |  |
|  | пров. Лучанський |  | КП «Тростянецькомунсервіс» Тростянецької міської ради; КП «Чисте місто» Тростянецької міської ради. |  |  |  |
|  | вул. Д. Євдокімова вул. Володимира Великого вул. Вознесенська |  | КП «Тростянецькомунсервіс» Тростянецької міської ради; КП «Чисте місто» Тростянецької міської ради. |  |  |  |
|  | пл. Шухевича пров. І. Мартиновського |  | Регіональна філія "Південна залізниця" Смородинська дистанція колії ПЧ-9 |  |  |  |
|  | вул. Гришина |  | Центр будівництва і експлуатації споруд АТ «Укрзалізниця |  |  |  |
|  | вул. Енергетиків |  | Тростянецька дільниця філії «Охтирської РЕМ» АТ «Сумиобленерго». |  |  |  |
|  | вул. Набережна |  | КП «Тростянецькомунсервіс» Тростянецької міської ради; КП «Чисте місто» Тростянецької міської ради. |  |  |  |
|  | русло р. Боромля |  | КП «Чисте місто» Тростянецької міської ради |  |  |  |
|  | с. Білка, вул. Набережна №23-29 |  | КП «Чисте місто» Тростянецької міської ради |  |  |  |
|  | с. Микитівка, вул. Перемоги №31-37 |  | КП «Чисте місто» Тростянецької міської ради |  |  |  |
| 4. | Виділити матеріали: | до 25.02.2025 р. |  |  |  |  |
|  | Щебінь |  | ДП «Екосервіс» КП «Тростянецькомунсервіс» Тростянецької міської ради – 10 м3. |  |  |  |
|  | Пісок |  | ВП «Локомотивне депо Смородине» Регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця" - 40 м3; ДП «Екосервіс» КП «Тростянецькомунсервіс» Тростянецької міської ради - 20 м3; |  |  |  |
|  | Мішки |  | ПрАТ «Монделіс Україна». |  |  | 300 шт. |
| 5. | Обвалувати КНС і ТП по вул. Відродження України | до 05.03.2026 р. | КП «Тростянецькомунсервіс» Тростянецької міської ради, Тростянецька дільниця філії «Охтирської РЕМ» АТ «Сумиобленерго». |  |  |  |
| 6. | Підготувати запас кабелю 200 м/п | до 05.03.2026 р. | Тростянецька дільниця філії «Охтирської РЕМ» АТ «Сумиобленерго». |  |  |  |
| 7. | Закріпити підприємства Тростянецької міської територіальної громади за вулицями по евакуації населення (за потреби): | до 05.03.2026 р. |  |  | Місце розташування людей |  |
|  | вул. Шевченка, пров. Радомлянський, пров. Гаївський, вул. Вербицького |  | ДП «Тростянецьпастранс» Тростянецької міської ради КП ТМР «Тростянецькомунсервіс» |  | Ліцей № 3 ТМР |  |
|  | вул. Набережна, пров. Набережний, вул. Благовіщенська від № 15 до № 21 |  | ПрАТ «Монделіс Україна». |  | Готель, гуртожиток |  |
|  | вул. Озерянка, вул. Володимира Великого вул. Д. Євдокімова |  | КП «Тростянецьке житлово-експлуатаційне управління» Тростянецької міської ради | Тростянецька філія Ліцею №1 ТМР |  |  |
|  | вул. Лозова, пров. Лозовий, вул. Шкільна, пров. Партизанський, пров. Затишний, пров. Вербовий |  | ВП Смородинська колійно-машинна станція по ремонту земляного полотна регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця». | Бригадний дім, вокзал, Смородинська філія Ліцею №1 ТМР |  |  |
|  | вул. Смородинська, вул. Лугова, пров. Луговий |  |  |  |  |  |
|  | вул. Машинобудівна, вул. Енергетиків |  | ДП «Тростянецьпастранс» Тростянецької міської ради КП ТМР «Тростянецькомунсервіс» | Ліцей № 2 ТМР |  |  |
|  | вул. Виноградна, пров. Виноградний, вул. Ягідна, пров. Ягідний, вул. Весела, вул. Б.Хмельницького |  | СП «Тростянецьке надлісництво» філія «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» | Готель |  |  |
|  | с. Білка, вул. Лесі Українки - № 4-12 |  | ТОВ «Тростянецьке АТП 15946» | Білківська філія ліцею №2 ТМР |  |  |
|  | с. Станова, вул. Лебединська (біля дамби) |  | ТОВ «Тростянецьке АТП 15946» | Станівська філія ліцею №1 ТМР |  |  |
|  | с. Солдатське: вул. Центральна, 7 вул. Харківська, 30 |  | ДП «Тростянецьпастранс» Тростянецької міської ради КП «Тростянецькомунсервіс» Тростянецької міської ради | Солдатська філія ліцею №3ТМР |  |  |
|  | с. Крамчанка, вул. Каденюка, 12. |  | ДП «Тростянецьпастранс» Тростянецької міської ради КП «Тростянецькомунсервіс» Тростянецької міської ради | Солдатська філія ліцею №3ТМР |  |  |
|  | с. Ницаха, вул. Зарічна |  | ДП «Тростянецьпастранс» Тростянецької міської ради КП «Тростянецькомунсервіс» Тростянецької міської ради | Солдатська філія ліцею №3ТМР |  |  |
|  | с. Кам’янка, вул. Садова, № 11-47 |  | ДП «Тростянецьпастранс» Тростянецької міської ради КП ТМР «Тростянецькомунсервіс» | Кам’янський ЗЗСО І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти ТМР |  |  |
| 8. | Підготувати мішки з піском | до 27.02.2026 р. | ДП «Екосервіс» КП «Тростянецькомунсервіс» Тростянецької міської ради, КП «Чисте місто» Тростянецької міської ради. |  |  | 300 |
| 9. | Підготувати човни | до 05.03.2026 р. | 10 ДПРЧ, 1ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Сумській області |  |  | 1 |

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету					        					Алла КОСТЕНКО