# Додаток 1 до рішення виконавчого комітету

# Тростянецької міської ради

№ 146 від 16 лютого 2026 року

**Заходи**

**щодо підготовки до пропуску паводкових вод на 2026 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| 1. | Провести роботи щодо підготовки піску у розмірі 5 тон та складування у мішках для виконання усунення можливих наслідків підтоплення у результаті паводку | ДП «Екосервіс» КП «Тростянецькомунсервіс» Тростянецької міської ради, ПрАТ «Монделіс Україна» | До 01.03.2026 |
| 2. | Підготувати сили і заходи для ліквідації можливих наслідків підтоплення у результаті паводку | Спеціалізовані установи, підприємства організації незалежно від форми власності, на території громади | До 01.03.2026 |
| 3. | Проведення робіт щодо обстеження русла р. Боромля на території м. Тростянець для виявлення повалених аварійних дерев, що заважають проходженню води | Відділу житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та енергетичного менеджменту апарату Тростянецької міської ради, відділ з питань мобілізаційної і оборонної роботи, цивільного захисту та ведення військового обліку апарату Тростянецької міської ради, Національний природний парк «Гетьманський», СП «Тростянецьке надлісництво» філія «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» | До 15.05.2026 |
| 4. | Підготовка відповідних дозвільних документів для вирубки аварійних дерев по руслу р. Боромля на території м. Тростянець | Відділу житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та енергетичного менеджменту апарату Тростянецької міської ради, СП «Тростянецьке надлісництво» філія «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» | До 15.06.2026 |
| 5. | Виконання робіт щодо вирубки аварійних дерев та розчистки по руслу р. Боромля на території м. Тростянець | КП Тростянецької міської ради «Чисте місто», СП «Тростянецьке надлісництво» філія «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» | До 15.08.2026 |
| 6. | Заготовка піску у розмірі 5 тон та складування у мішках для виконання усунення можливих наслідків підтоплення у результаті паводку | ДП «Екосервіс» КП «Тростянецькомунсервіс» Тростянецької міської ради | До 01.09.2026 |

**Керуюча справами (секретар)**

**виконавчого комітету Алла КОСТЕНКО**